| СОГЛАСОВАНО Директор ГКУ РТ «Туранское лесничество» Е.Д. Карпов _________________________ (подпись) _________________________ (дата) | УТВЕРЖДАЮ И.о. министра лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва Г.Д. Ондар _____________________ (подпись) _____________________ (дата) |
| --- | --- |

ПЛАН

противопожарного обустройства лесов на территории

Туранского лесничества

(наименование лесничества)

на период с "01 " января 2024 г. по "31" декабря 2028 г.

- Краткая характеристика лесничества

Наименование и местоположение лесничества

Туранское лесничество расположено в северо-западной части Республики Тыва на территории Кызылского и Пий-Хемского административных районов в 70 километрах 
от Республиканского центра г. Кызыл.

Лесничество граничит:

на севере и северо-западе – с Красноярским краем;

на севере и северо-востоке – с Тоджинским лесничеством;

на юго-востоке – с Кызылским лесничеством;

на юге – с Шагонарским лесничеством;

Протяженность территории лесничества с юга на север составляет 
120 километров, а с запада на восток – 210 километров.

Распределение территории лесничества по муниципальным образованиям

Таблица 1

Структура лесничества

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Административный район (муниципальное образование) | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Туранское | Пий-Хемский | 277923 |
| 2. | Уюкское | Пий-Хемский, Кызылский | 261834 |
| 3. | Белозерское | Пий-Хемский | 70391 |
| Всего по лесничеству: |  |  | 610148 |

Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам, лесным районам и зонам лесозащитного и лесосеменного районирования

Таблица 2

Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам 
и лесным районам

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Лесорасти-тельная зона | Лесной район | Зона лесозащитного районирования | Зона лесосеменного районирования | Перечень лесных кварталов | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Туранское | Южно- Сибирская горная зона | Алтае-Саянский Горно-таежный район | Северный лесозащитный район лист-венничных и кедровых лесов | Сосна обыкно-венная –17; Сосна кедровая сибирская – 7, 8; Лиственница – 11; Ель - 12 | Кварталы 1 - 290 | 277923 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 277923 |
| 2. | Уюкское |  |  |  |  | Кварталы 1-59, 64-66, 69, 71-80, 84-85, 88, 90, 105-125, 127, 159-166, 169, 170, 180-183, 185, 194-207, 213-221, 224-233, 246-256, 266-272, 285-311 | 156187 |
|  |  |  | Алтае-Саянский горно-лесостепной район | Северный лесозащитный район лист-венничных и кедровых лесов |  | Кварталы: 60-63, 67- 68, 70, 81-83, 86-87, 89;91-104, 126, 128-158, 167, 168, 171-179, 184, 186-193, 208-212, 222, 223, 234-245, 257-265, 273-284 | 105647 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 261834 |
| 3. | Белозёрское | Южно- Сибирская горная зона | Алтае-Саянский горнотаежный район |  | Сосна обыкно-венная –17; Сосна кедровая сибирская – 7, 8; Лиственница – 11; Ель - 12 | Кварталы 1-72 | 70391 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 70391 |
| Всего по лесничеству: |  |  |  |  |  |  | 610148 |
| в том числе по лесорастительным зонам и лесным районам: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Южно- Сибирская горная зона | Алтае-Саянский горнотаежный район |  |  |  | 504501 |
|  |  |  | Алтае-Саянский горнолесостепной район |  |  |  | 105647 |

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов по кварталам или их частям, а также основания выделения защитных, эксплутационных и резервных лесов

Таблица 3

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов (сводная информация)

| Целевое назначение лесов | Площадь, га |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Всего лесов: | 610148,0000 |
| Защитные леса, всего: | 107263,0395 |
| в том числе: |  |
| леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях | 25863,0395 |
| леса, расположенные в водоохранных зонах | 31956,0000 |
| леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: | 1357,0000 |
| в том числе: |  |
| леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения | - |
| леса, расположенные в защитных полосах лесов | 1127,0000 |
| леса, расположенные в зеленых зонах | 230,0000 |
| леса, расположенные в лесопарковых зонах | - |
| горно-санитарные леса | - |
| ценные леса, всего | 48087,0000 |
| в том числе: |  |
| государственные защитные лесные полосы | - |
| противоэрозионные леса | - |
| пустынные, полупустынные леса | - |
| лесостепные леса | - |
| лесотундровые леса | - |
| горные леса | - |
| леса, имеющие научное или историко-культурное значение | - |
| леса, расположенные в орехово-промысловых зонах | - |
| лесные плодовые насаждения | - |
| ленточные боры | - |
| запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | - |
| нерестоохранные полосы лесов | 48087,0000 |
| городские леса | - |
| Эксплуатационные леса | 202224,3583 |
| Резервные леса | 300660,6022 |

Защитные леса занимают 17,6 % от общей площади лесничества.

Таблица 4

Распределение общей площади лесничества по классам пожарной опасности.

| № п/п | Наименование лесничества | Классы пожарной опасности |  |  |  | Итого | Средний класс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1. | Туранское | - | 6055 | 93465 | 178403 | 277923 | 3,6 |
| 2. | Уюкское | 13384 | 35253 | 158887 | 54310 | 261834 | 3,0 |
| 3. | Белозерское | - | - | 604481 | 9910 | 70391 | 3,1 |
| Итого по лесничеству % |  | 13384 2 | 41308 7 | 312833 51 | 242623 40 | 610148 100 | 3,3 |

Таблица 5

Разделение территории лесничества на зоны применения НСС и АСС

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Общая площадь земель лесного фонда, по данным ГЛР | Зона охраны лесов от пожаров |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зона наземного обнаружения и тушения |  | Зона авиационных работ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Зона авиационного обнаружения и наземного тушения |  | Зона авиционного обнаружения и тушения |  | Зона исключительного обнаружения с помощью космических средств и преимущественно авиационного тушения |  |
|  |  |  | № квартала | Площадь, га | № квартала | Площадь, га | № квартала | Площадь, га | № квартала | Площадь, га |
| 1 | Туранское | 277923 | 262-269,273-277,285-290. | 16010 |  |  | 13,17,19,20,24-29,32-34,36-42,44-50,55-68, 72-83,87-96, 101,103-109, 111,120-125, 128-131,133, 134,137-261, 270-272,278-287. | 199372 | 1-12,14-16,18, 21-23, 30,31,35, 43,51-54, 69-71, 84-86,97-100, 102,110,112-119, 126,127, 132,135, 136. | 62541 |
| 2 | Уюкское | 261834 | 246-250,252,266-270,285-289,311. | 18232 |  |  | 1-80,82,84-90,96,105-119, 122-126,128-132,144,159-164,167,170, 171,180,184, 186-188,190-245,251,252-256-265, 270-284,299, 300-311. | 185605 | 81,83,91-95,97-104, 120,121,127, 133-143,145-158,165,166, 168,169,172-179,181-183, 185,189. | 57997 |
| 3 | Белозёрское | 70391 | 1-8,10,12,14, 16,18-20,22,24-26,37-43,51. | 23426 |  |  | 7,9,11,13,15-17,20,21,23, 27-36,44-50, 52-72. | 46965 | - | - |
|  | ИТОГО | 610148 |  | 57668 |  |  |  | 431942 |  | 120538 |

- Проектируемые меры противопожарного обустройства лесов с учетом затрат на их выполнение

2.1. Создание, содержание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров:

| Наименование лесничества |  | Единица измерения | 2024 | затраты на выполнение* | 2025 | затраты на выполнение* | 2026 | затраты на выполнение* | 2027 | затраты на выполнение* | 2028 | затраты на выполнение* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туранское | Создание | км | 7 | 447 216 руб. | 4 | 281 107,2 руб. | 4 | 309217,92 руб. | 4 | 340139,71руб | 4 | 374153,68руб |
|  | Эксплуатация | км | 10 | 137 589,3руб | 6 | 90115,74 руб | 6 | 98371,09 руб. | 6 | 107382,67 руб. | 6 | 117219,78 руб |

2.2. Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос:

| Наименование лесничества |  | Единица измерения | 2024 | затраты на выполнение* | 2025 | затраты на выполнение* | 2026 | затраты на выполнение* | 2027 | затраты на выполнение* | 2028 | затраты на выполнение* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туранское | Прокладка просек | км | 1 | 7586,70 руб | 1 | 8345,37 руб | 1 | 9179,90 руб. | 1 | 10097,89 руб | 1 | 11107,68 руб. |
|  | Противопожар-ных разрывов | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Устройство противопожар-ных минерализованных полос. | км | 36 | 1089961,32 руб. | 36 | 1318853,19 руб. | 36 | 1595812,36 руб. | 36 | 1930932,96 ру. | 36 | 2336428,88 руб. |

2.3. Создание, содержание и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря:

| Наименование лесничества |  | Единица измерения | 2024 | затраты на выполнение* | 2025 | затраты на выполнение* | 2026 | затраты на выполнение* | 2027 | затраты на выполнение* | 2028 | затраты на выполнение* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туранское | Создание | шт | 0 | - | 0 | -- | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
|  | Содержание | шт | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | Эксплуатация | шт | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |

2.4. Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление:

| Наименование лесничества |  | Единица измерения | 2024 | затраты на выполнение* | 2025 | затраты на выполнение* | 2026 | затраты на выполнение* | 2027 | затраты на выполнение* | 2028 | затраты на выполнение* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туранское | Прочистка просек | км | 1 | 6921,20 руб | 1 | 7613,320 руб. | 1 | 8374,65 руб. | 1 | 9212,117 руб. | 1 | 10133,32 руб. |
|  | Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | км | 70 | 111804 руб. | 36 | 63249,12 руб. | 36 | 69574,03 руб. | 36 | 76531,43 руб. | 36 | 84184,57 руб. |

2.5. Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации:

| Наименование лесничества |  | Единица измерения | 2024 | затраты на выполнение* | 2025 | затраты на выполнение* | 2026 | затраты на выполнение* | 2027 | затраты на выполнение* | 2028 | затраты на выполнение* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туранское | Благоустройство зон отдыха граждан | шт | 1 | 60000 руб. | 1 | 66000 руб. | 1 | 72600 руб. | 1 | 79860 руб. | 1 | 87846 руб. |

2.6. Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах:

| Наименование лесничества |  | Единица измерения | 2024 | затраты на выполнение* | 2025 | затраты на выполнение* | 2026 | затраты на выполнение* | 2027 | затраты на выполнение* | 2028 | затраты на выполнение* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Туранское | Установка и размещение стендов и других знаков и указателей | шт | 12 | 30346,8 руб. | 12 | 33381,48 руб. | 12 | 36719,62 руб. | 12 | 40391,59 руб. | 12 | 44430,74 руб. |

2.7. Объем и пообъектное распределение проектируемых мер в разрезе лесничеств с указанием квартала, выдела:

| аименование лесничества | Год проектируемых мер |  | Участковое лесничество |  | Квартал | Выдел | 2.1 Создание, содержание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | 2.3 Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос | 2.9. Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | 2.11. Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации | 2.14. Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Туранское |  | 2024 |  | Туранское | 266 277 285 286 | 75,74,73,72,71,64,42,47,46,29,52,57,58,79 2,6,8,12,19,18,20,27,25,24,30,31,32,37,38,36,33,34,30,24,25,27,28 1,7,9,7,10 19,21,24,26 |  |  | Прочистка мин. полос 35 км. |  |  |
|  |  |  |  |  | 261 255 254 289 | 34 19 29 51 |  |  |  |  | . Установка и размещение стендов 4 шт. |
|  |  |  |  |  | 263 | 19,14,23,39 |  | Прокладка просек 1 км. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 267 260 267 266 289 | 40,25,26,3,13,4,2 9,26 39,10,38,37,38 31,78,21,77 12,25,26 | Эксплуатация лесных дорог 10 км. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уюкское | 288 290 291 291 | 7,5,4,1,2,1,4,3,6,20,6,12,19,1,2,8,12,10,11,12,16,7,17,18,19 9,1,2,4,5,6,7,8 7,8,10,2,1 1,2 |  |  | Прочистка мин. полос 35 км. |  |  |
|  |  |  |  |  | 288 291 268 268 | 4 1 29 23 |  |  |  |  | . Установка и размещение стендов 4 шт. |
|  |  |  |  |  | 299 | 5 |  |  |  | Благоустройство зон отдыха граждан, 1 шт. |  |
|  |  |  |  |  | 291 304 | 13,19,28,24,7,18,38,40,39 4,3,10 | Создание лесных дорог 7 км. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Белозерское | 37 26 38 39 40 41 | 2,3 52,48,46,45,41,42,31,33,34,36,37,38,35,44,51 3,1,4,5,10 5,1,2,6,8,9,4,3,10,15 8,10,16,11,5,4,3,1 2,1,3,4,5 |  | Устройство мин. полосы 36 км |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45 1 39 39 | 5 32 18 18 |  |  |  |  | Установка и размещение стендов 4 шт. |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 |  | Прочистка просек 1 км. |  |  |  |
|  |  | 2025 |  | Туранское | 289 | 4,25,26,35,38 | Эксплуатация лесных дорог 6 км. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 276 277 265 273 | 7 12 4 58 |  |  |  |  | Установка и размещение стендов 4 шт. |
|  |  |  |  |  | 288 | 11,15,2 | Создание лесных дорог 4 км. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уюкское | 266 | 1,2,6,7,9,14,13,12,10,7,8,6,4,5,3,1,15,24,25,26,29 |  | Устройство мин. полосы 36 км |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 289 268 285 270 | 4 29 2 49 |  |  |  |  | Установка и размещение стендов 4 шт. |
|  |  |  |  | Белозерское | 12 14 16 18 19 | 36 7,9,8,17,15,25,28,30,29 21,24,23,22,28,32,30,36,34 21,22 8,7,6,5,11,12,13,14,10,5,4,3,9 |  |  | Прочистка мин. полос 36 км. |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 | 1 |  | Прочистка просек 1 км |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | 1 |  | Прокладка просеки 1 км. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 4 |  |  |  | Благоустройство зон отдыха граждан, 1 шт. |  |
|  |  |  |  |  | 288 45 39 19 | 11 25 3 13 |  |  |  |  | Установка и размещение стендов 4 шт. |
|  |  | 2026 |  | Туранское | 289 | 18,19,20,32,33,36,39,40,37,34,33,21,23,26,31,26,35,38,41,42,46,45,49,50,53,54,51,52,48,47,44,43,41,38,35,26,28,17,16,15,64,5,4,9,8,7 |  |  | Прочистка мин. полос 36 км. |  |  |
|  |  |  |  |  | 274 275 265 276 | 4 1 21 3 |  |  |  |  | Установка и размещение стендов 4 шт. |
|  |  |  |  |  | 261 | 44 |  |  |  | Благоустройство зон отдыха граждан, 1 шт. |  |
|  |  |  |  |  | 286 287 | 8 1,12 |  | Прочистка просеки 1 км |  |  |  |
|  |  |  |  | Уюкское | 286 | 5,1,2,3 | Создание лесных дорог 4 км. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 35 286 249 | 22 49 33 13 |  |  |  |  | Установка и размещение стендов 4 шт |
|  |  |  |  |  | 287 | 42,43,34,20,21,23,24,22,18,16,17,11,10 | Эксплуатация лесных дорог 6 км. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Белозерское | 267 | 23,4,5,27,42,30,29,28,31,7,6,8,31,32,33,10,9,33,34,11,12,13,14,18,15,21,22,41,19,40,39,38,37,33,32,25 |  | Устройство мин. полосы 36 км |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 19 19 25 26 | 13 20 11 1 |  |  |  |  | Установка и размещение стендов 4 шт |
|  |  |  |  |  | 17 | 1 |  | Прокладка просеки 1 км |  |  |  |
|  |  | 2027 |  | Туранское | 274 273 263 264 | 13,14,15,17,8,24,10,22,3,23 94,66,64,63,66,73,57,32,58,38 45,41,33,46,48,51,49,47 39,31,32,33,34,41,42,48,49,50,47,46,42 |  |  | Прочистка мин. полос 36 км. |  |  |
|  |  |  |  |  | 248 286 274 273 | 1 26 2 54 |  |  |  |  | Установка и размещение стендов 4 шт |
|  |  |  |  | Уюкское | 289 | 10 |  |  |  | Благоустройство зон отдыха граждан, 1 шт. |  |
|  |  |  |  |  | 289 299 301 288 | 34 1 1 2 |  |  |  |  | Установка и размещение стендов 4 шт |
|  |  |  |  |  | 302 | 8,40 |  | Прочистка просеки 1 км |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 290 | 8 |  | Прокладка просеки 1 км |  |  |  |
|  |  |  |  | Белозерское | 2 | 57,70,23,3,24,13,7,1 | Эксплуатация лесных дорог 6 км |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 5,6,7,19,20 | Создание лесных дорог 4 км. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 16 19 50 | 33 30 8 41 |  |  |  |  | Установка и размещение стендов 4 шт |
|  |  |  |  |  | 37 38 26 39 40 41 | 3 6,3,1,5,10 52,48,46,45,41,42,31,33,34,36,37,38,35,44,51 5,1,2,6,8,9,4,3,10,15 8,10,16,11,5,4,3,1 2,1,3,4,5 |  | Устройство мин. полосы 36 км |  |  |  |
|  |  | 2028 |  | Туранское | 262 | 34,35,33,23,11,9,38 | Создание лесных дорог 4 км. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 251 263 256 257 | 1 47 39 51 |  |  |  |  | Установка и размещение стендов 4 шт |
|  |  |  |  |  | 261 250 | 31,40,34,44 16,17,22,24,27 | Эксплуатация лесных дорог 6 км |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 266 | 24,9 |  | Прокладка просеки 1 км |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 267 | 26,25,40 |  | Прочистка просеки 1 км |  |  |  |
|  |  |  |  | Уюкское | 248 | 1,3,2,13,12,11,16,15,40,41,47,43,44,45,46,48,51,49,52,51,50,48,46,53,33,57,58,59,65,66,65,62,67,63,69,72,71,70,73,75,76,77,74,69,63,62,60,38,37,35,30,28,25,7,5 |  |  | Прочистка мин. полос 36 км. |  |  |
|  |  |  |  |  | 296 266 249 285 | 5 15 80 11 |  |  |  |  | Установка и размещение стендов 4 шт |
|  |  |  |  | Белозерское | 43 44 45 20 22 24 25 | 1,2,4,5,12,15,18,19,21,13,6,7,8,2 2,1,7 7,4,3,2,1,2,3,11,15 21,11,31,29,27 5,7,10,14,16 10,7,6,3,1 5,20,1,2,19,22 |  | Устройство мин. полосы 36 км |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 39 25 26 29 | 9 3 2 10 |  |  |  |  | Установка и размещение стендов 4 шт |
|  |  |  |  |  | 4 | 37 |  |  |  | Благоустройство зон отдыха граждан, 1 шт. |  |

2.8. Календарный план выполнения мер:

| аименование лесничества | Год проектируемых мер |  | Участковое лесничество |  | Квартал | Выдел | 2.1 Создание, содержание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | 2.3 Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос | 2.9. Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | 2.11. Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации | 2.14. Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Туранское |  | 2024 |  | Туранское | 266 277 285 286 | 75,74,73,72,71,64,42,47,46,29,52,57,58,79 2,6,8,12,19,18,20,27,25,24,30,31,32,37,38,36,33,34,30,24,25,27,28 1,7,9,7,10 19,21,24,26 |  |  | 2 квартал 3 квартал |  |  |
|  |  |  |  |  | 261 255 254 289 | 34 19 29 51 |  |  |  |  | 2 квартал |
|  |  |  |  |  | 263 | 19,14,23,39 |  | 3 квартал |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 267 260 267 266 289 | 40,25,26,3,13,4,2 9,26 39,10,38,37,38 31,78,21,77 12,25,26 | 3 квартал 4 квартал |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уюкское | 288 290 291 291 | 7,5,4,1,2,1,4,3,6,20,6,12,19,1,2,8,12,10,11,12,16,7,17,18,19 9,1,2,4,5,6,7,8 7,8,10,2,1 1,2 |  |  | 2 квартал 3 квартал |  |  |
|  |  |  |  |  | 288 291 268 268 | 4 1 29 23 |  |  |  |  | 2 квартал |
|  |  |  |  |  | 299 | 5 |  |  |  | 3 квартал |  |
|  |  |  |  |  | 291 304 | 13,19,28,24,7,18,38,40,39 4,3,10 | 3 квартал |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Белозерское | 37 26 38 39 40 41 | 2,3 52,48,46,45,41,42,31,33,34,36,37,38,35,44,51 3,1,4,5,10 5,1,2,6,8,9,4,3,10,15 8,10,16,11,5,4,3,1 2,1,3,4,5 |  | 2 квартал 3 квартал |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 45 1 39 39 | 5 32 18 18 |  |  |  |  | 2 квартал |
|  |  |  |  |  | 3 | 1 |  | 3 квартал |  |  |  |
|  |  | 2025 |  | Туранское | 289 | 4,25,26,35,38 | 3 квартал |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 276 277 265 273 | 7 12 4 58 |  |  |  |  | 2 квартал |
|  |  |  |  |  | 288 | 11,15,2 | 3 квартал |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Уюкское | 266 | 1,2,6,7,9,14,13,12,10,7,8,6,4,5,3,1,15,24,25,26,29 |  | 2 квартал |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 289 268 285 270 | 4 29 2 49 |  |  |  |  | 2 квартал . |
|  |  |  |  | Белозерское | 12 14 16 18 19 | 36 7,9,8,17,15,25,28,30,29 21,24,23,22,28,32,30,36,34 21,22 8,7,6,5,11,12,13,14,10,5,4,3,9 |  |  | 2 квартал |  |  |
|  |  |  |  |  | 17 | 1 |  | 2 квартал 3 квартал |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 | 1 |  | 2 квартал 3 квартал |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 4 |  |  |  | 2 квартал |  |
|  |  |  |  |  | 288 45 39 19 | 11 25 3 13 |  |  |  |  | 2 квартал |
|  |  | 2026 |  | Туранское | 289 | 18,19,20,32,33,36,39,40,37,34,33,21,23,26,31,26,35,38,41,42,46,45,49,50,53,54,51,52,48,47,44,43,41,38,35,26,28,17,16,15,64,5,4,9,8,7 |  |  | 2 квартал |  |  |
|  |  |  |  |  | 274 275 265 276 | 4 1 21 3 |  |  |  |  | 2 квартал |
|  |  |  |  |  | 261 | 44 |  |  |  | 2 квартал . |  |
|  |  |  |  |  | 286 287 | 8 1,12 |  | 2 квартал 3 квартал |  |  |  |
|  |  |  |  | Уюкское | 286 | 5,1,2,3 | 3 квартал |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 35 286 249 | 22 49 33 13 |  |  |  |  | 2 квартал |
|  |  |  |  |  | 287 | 42,43,34,20,21,23,24,22,18,16,17,11,10 | 3 квартал |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Белозерское | 267 | 23,4,5,27,42,30,29,28,31,7,6,8,31,32,33,10,9,33,34,11,12,13,14,18,15,21,22,41,19,40,39,38,37,33,32,25 |  | 2 квартал |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 19 19 25 26 | 13 20 11 1 |  |  |  |  | 2 квартал |
|  |  |  |  |  | 17 | 1 |  | 2 квартал 3 квартал |  |  |  |
|  |  | 2027 |  | Туранское | 274 273 263 264 | 13,14,15,17,8,24,10,22,3,23 94,66,64,63,66,73,57,32,58,38 45,41,33,46,48,51,49,47 39,31,32,33,34,41,42,48,49,50,47,46,42 |  |  | 2 квартал |  |  |
|  |  |  |  |  | 248 286 274 273 | 1 26 2 54 |  |  |  |  | 2 квартал |
|  |  |  |  | Уюкское | 289 | 10 |  |  |  | 2 квартал |  |
|  |  |  |  |  | 289 299 301 288 | 34 1 1 2 |  |  |  |  | 2 квартал |
|  |  |  |  |  | 302 | 8,40 |  | 2 квартал 3 квартал |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 290 | 8 |  | 2 квартал 3 квартал |  |  |  |
|  |  |  |  | Белозерское | 2 | 57,70,23,3,24,13,7,1 | 3 квартал |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 5,6,7,19,20 | 3 квартал. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 16 19 50 | 33 30 8 41 |  |  |  |  | 2 квартал |
|  |  |  |  |  | 37 38 26 39 40 41 | 3 6,3,1,5,10 52,48,46,45,41,42,31,33,34,36,37,38,35,44,51 5,1,2,6,8,9,4,3,10,15 8,10,16,11,5,4,3,1 2,1,3,4,5 |  | 2 квартал |  |  |  |
|  |  | 2028 |  | Туранское | 262 | 34,35,33,23,11,9,38 | 3 квартал |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 251 263 256 257 | 1 47 39 51 |  |  |  |  | 2 квартал |
|  |  |  |  |  | 261 250 | 31,40,34,44 16,17,22,24,27 | 3 квартал |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 266 | 24,9 |  | 2 квартал 3 квартал |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 267 | 26,25,40 |  | 2 квартал 3 квартал |  |  |  |
|  |  |  |  | Уюкское | 248 | 1,3,2,13,12,11,16,15,40,41,47,43,44,45,46,48,51,49,52,51,50,48,46,53,33,57,58,59,65,66,65,62,67,63,69,72,71,70,73,75,76,77,74,69,63,62,60,38,37,35,30,28,25,7,5 |  |  | 2 квартал |  |  |
|  |  |  |  |  | 296 266 249 285 | 5 15 80 11 |  |  |  |  | 2 квартал |
|  |  |  |  | Белозерское | 43 44 45 20 22 24 25 | 1,2,4,5,12,15,18,19,21,13,6,7,8,2 2,1,7 7,4,3,2,1,2,3,11,15 21,11,31,29,27 5,7,10,14,16 10,7,6,3,1 5,20,1,2,19,22 |  | 2 квартал |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 39 25 26 29 | 9 3 2 10 |  |  |  |  | 2 квартал |
|  |  |  |  |  | 4 | 37 |  |  |  | 2 квартал |  |