| СОГЛАСОВАНО ГКУ РТ «Балгазынское лесничество» Саян А.П _________________________ (подпись) _________________________ (дата) | УТВЕРЖДАЮ Ио Министра лесного хозяйство и природопользования Республики Тыва _____________________ (подпись) _____________________ (дата) |
| --- | --- |

ПЛАН

противопожарного обустройства лесов на территории

ГКУ РТ «Балгазынского лесничество»

(наименование лесничества)

на период с "01 " января 2024 г. по "31" декабря 2028 г.

- Краткая характеристика лесничества

1.1. Территория лесничества относится к таежной лесорастительной зоне, Южно-Сибирская горная зона

Распределение лесов лесничества (лесопарка)

по лесорастительным зонам и лесным районам

| Наименование участковых лесничеств | Лесорастительная зона | Лесной район | Зона лесозащитного районирования | Зона лесосеменного районирования | Перечень лесных кварталов | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Балгазынское | Южно-Сибирская горная зона | Алтае-Саянский горнолесотепной, горно-таежный район | - |  | 1 - 246 | 26385 |
| 2. Кызыл-Арыгское |  | Алтае-Саянский горно-лесотепной район. |  |  | 1 - 223 | 68081 |
| 3. Степное |  |  |  |  | 1 - 31 | 3762 |
| Всего по лесничеству |  |  |  |  | 500 | 98228 |

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

| Целевое назначение лесов | Площадь, га. |
| --- | --- |
| Всего лесов по лесничеству | 98228 |
| I. Защитные леса, всего: | 36193 |
| в том числе: |  |
| 1. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего: | 817 |
| том числе - защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования | 817 |
| 2. Ценные леса, всего: | 14430 |
| в том числе: |  |
| - леса, имеющие научное или историческое значение | - |
| - запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; | 5425 |
| - нерестоохранные полосы лесов | - |
| II.Эксплуатационные леса-всего | 42180 |

Распределение площади лесничества по классам пожарной опасности (площадь, га)

| ГКУ РТ лесничество | Классы пожарной опасности |  |  |  |  |  | Ср. класс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | всего |  |
| Балгазынское | 27196 | 1013 | 27778 | 32293 | 9948 | 98228 | III |

Для лесного фонда лесничества средний класс пожарной опасности равен 3.0.

Лесной фонд лесничества характеризуется слабой природной пожарной опасностью (средний класс пожарной опасности – 3,0). Основные цели системы охраны лесов от пожаров – сбережение лесных ресурсов, сокращение всех видов прямого и косвенного ущерба и создание условий для устойчивого развития лесной экосистемы.

Существующее разделение лесов лесничества на зоны применения наземных сил и средств (НСС) и авиационных сил и средств (АСС) уточнено с учётом существующей дорожной сети.

Разделение территории лесничества на зоны применения НСС и АСС

| Наименование пожарных служб и их место-нахождение | Наименова-ние участковых лесничеств | Номера кварталов | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Зона применения наземных сил и средств (НСС) | Балгазынское | 1-246 | 26385 |
|  | Кызыл-Арыгское | 16-42;92-103; | 6331 |
|  | Степное | 1-31 | 3762 |
|  | ИТОГО |  | 36478 |
| II. Зона применения авиационных сил и средств (АСС) | Балгазынское | 0 | 0 |
|  | Кызыл-Арыгское | 10-15; 43-91;104-223 | 61750 |
|  | Степное Степное | 0 | 0 |
|  | ИТОГО |  | 61750 |
|  | ВСЕГО |  | 98228 |

В зоне наземной охраны необходимо интенсифицировать всю систему противопожарных мероприятий. В зоне авиационной охраны лесов необходимо проводить мероприятия по развитию и усилению авиационных сил и средств борьбы с лесными пожарами и обеспечению наиболее успешной их работы.

Вероятность возникновения и распространения лесного пожара, а также его интенсивность определяется условиями погоды. Пожароопасный сезон начинается с последних чисел апреля по конец сентября. Виды лесных пожаров как правило низовые различной интенсивности. Основные причины возникновения лесных пожаров – грозовые разряды и по вине местного населения. За прошедшие пять лет количество возникших лесных пожаров составляет: 2019 год- 3 шт ,2020 год – 6шт., 2021 год- 1 шт.,2022 год-6 шт.,2023 год-2 шт.  Площадь погибших насаждений в результате лесных пожаров составляет 60,2 га.

1.2. На территории лесничества переданы в пользование с целью заготовки древесины по договорам аренды лесные участки площадью 0 тыс. га (0 договоров). в соответствии с договорами аренды лесопользователи проводят профилактические противопожарные мероприятия и принимают участие в тушении пожаров, возникающих на переданных в аренду лесных участках. Объем выполняемых мероприятий ежегодно устанавливается в Соглашениях об объемах мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.

1.3. Противопожарное обустройство лесов ежегодно производится в соответствии с планами МПР РК, регламентом лесничества.

- Проектируемые меры противопожарного обустройства лесов с учетом затрат на их выполнение

2.1. Создание, содержание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров:

| Наименование лесничества |  | Единица измерения | 2024 | затраты на выполнение* | 2025 | затраты на выполнение* | 2026 | затраты на выполнение* | 2027 | затраты на выполнение* | 2028 | затраты на выполнение* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балгазынское | Создание | км | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - | 9 | - |
|  | Содержание | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Эксплуатация | км | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - | 8 | - |

2.2.  Создание, содержание и эксплуатация посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров не предусмотрено Лесным планом Республики Тыва

2.3. Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос:

| Наименование лесничества |  | Единица измерения | 2024 | затраты на выполнение* | 2025 | затраты на выполнение* | 2026 | затраты на выполнение* | 2027 | затраты на выполнение* | 2028 | затраты на выполнение* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балгазынское | Прокладка просек | км | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
|  | Противопожар-ных разрывов | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Устройство противопожар-ных минерализованных полос. | км | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  |

2.4. Создание, содержание и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря:

| Наименование лесничества |  | Единица измерения | 2024 | затраты на выполнение* | 2025 | затраты на выполнение* | 2026 | затраты на выполнение* | 2027 | затраты на выполнение* | 2028 | затраты на выполнение* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балгазынское | Создание | шт | - | - | - | -- |  | - | - | - | - | - |
|  | Содержание | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Эксплуатация | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.5. Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения

| Наименование лесничества |  | Единица измерения | 2024 | затраты на выполнение* | 2025 | затраты на выполнение* | 2026 | затраты на выполнение* | 2027 | затраты на выполнение* | 2028 | затраты на выполнение* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балгазынское | Создание | шт | 1 | - | 1 | -- | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
|  | Содержание | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Эксплуатация | шт | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |

2.6. Проведение работ по гидромелиорации земель Лесным планом Республики тыва не предусмотрено.

2.7. Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений Лесным планом Республики Тыва не предусмотрено.

2.8. Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий Лесным планом Республики Тыва не предусмотрено.

2.9. Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление:

| Наименование лесничества |  | Единица измерения | 2024 | затраты на выполнение* | 2025 | затраты на выполнение* | 2026 | затраты на выполнение* | 2027 | затраты на выполнение* | 2028 | затраты на выполнение* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балгазынское | Прочистка просек | км | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
|  | Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | км | 70 | - | 70 | - | 70 | - | 70 | - | 70 | - |

2.10. Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения.

| Наименование лесничества |  | Единица измерения | 2024 | затраты на выполнение* | 2025 | затраты на выполнение* | 2026 | затраты на выполнение* | 2027 | затраты на выполнение* | 2028 | затраты на выполнение* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балгазынское | Создание | шт | 1 | - | 1 | -- | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
|  | Содержание | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Эксплуатация | шт | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |

2.11. Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах Лесным планом Республики Коми не предусмотрено.

2.12. Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности Лесным планом Республики Тыва не предусмотрено.

2.13. Создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек Лесным планом Республики Тыва  не предусмотрено.

2.14. Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах:

| Наименование лесничества |  | Единица измерения | 2024 | затраты на выполнение* | 2025 | затраты на выполнение* | 2026 | затраты на выполнение* | 2027 | затраты на выполнение* | 2028 | затраты на выполнение* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Балгазынское | Установка и размещение стендов и других знаков и указателей | шт | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - | 12 | - |

2.15. Объем и пообъектное распределение проектируемых мер в разрезе лесничеств с указанием квартала, выдела:

| аименование лесничества | Год проектируемых мер |  | Участковое лесничество |  | Квартал |  | Выдел | 2.1 Создание, содержание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | 2.3 Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос | 2.9. Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | 2.11. Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации | 2.14. Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Балгазынское |  | 2024 |  | Балгазынское |  | 207 207 193 185 165 158 150 139 127 112 98 83 82 65 48 33 20 8 2 1 4 | 15,13,16,8,5,4,9,8. 9,8. 13, 13 29,26. 3 6,4,12,13,10. 20,19,9,5,7. 7,6,4. 10,15,11,14,9,13,9,12. 6,5,2,7,10,11. 2,6,14,13,16,11,10,12,20,21,18,19,15,6,9,8,7,22,23,27,28,24. 23,21,19. 12,11,10,9. 14,10,9,7,1. 20,23. 21,22,18. 26,23,20. 11,9,5,3,4,1,2,27,26,24,23,19,16,11. 11,12,8. |  |  | 40 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 103 117 131 116 | 3 1,2,3,4,5,10,11,17 3,4,9. 4,9 10. | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 8 82 | 8 11 6 |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | Кызыл-арыгское |  | 187 188. 199 213 219 220 212 211 198 19 41 26 20 41 22. 23 24 92 25 33 34 35 93 95 97 99 101 103 102 | 2,9,,7,3,1. 14,13,8,7,2. 28,15,12,2,8,12,13,5,1 22,21,18,17,162,12,1. 21,20,18,14,13,12. 1,7,9,1113,14,10. 1,2,5,8 1,2,3,6. 1,5,4,8,9,10,20. 1,4,5,8,11,14,10. 5,2,1. 19,5,4,6,7,8,2,3,1. 3,2,1,8,9,5,1. 45,2,1. 1,2,3,4,5,12. 1,7,17,16,3,2,3. 3,2,3,12. 3,7,11,15. 1,10,20,19,18. 4 5,3,2,1. 1,2,15,7,5,3 5,8,9. 1,2,4. 1,2,6. 1,2,5. 1,7,8,9. 2,1,3,4 10,7,5. |  | 70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 159 169 143 144 142 143 156 157 | 13,11,14,12. 10,5. 10,8,5,3. 1,2,5. 8,13,16. 12 1,2,3,4 1,6. | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 115. 114 127 115 116 117 | 3,14,19 21,25,27,28,29 1,2,3,5,7,8,14,18. 3,4,5. 13,19,15,11,12,16. 6,8 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 23 198 5 125 219 154 | 1 10 5 11 20 16 |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  | Степное |  | 11 25 24 | 3 1 8 |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 2025 |  | Балгазынское |  | 157 137 149 177 170 176 164 243 233 221 239 228 214 213 226 236 219 231 206 192 199 170 184 198 176 191 205 222 207 193 178 200 185 171 165 210 224 | 9,15,3,18,2,1 11,12 2 11,12,9,8,7,4,1,2,3,4,5,6 2,1 2,1 5,3,2 1 3,1 2,1 6,5,2,1 1,8 1 9,11,12 11 4,7,16,14,12,15 6,7,9 16,17,13 1 1,2,3,4 1,2 11,12,2,1 15,16 18,19 12,13 8,9,11 11,12,10 21,22,17,6,15,13,14 15,1316,8,17,5,4 13 24 9,8 12 12 29,26 4,1,18 1,2,3 |  |  | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24 239 193 207 236 | 3 1 12 16 19 |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 221 214 206 199 192 184 176 170 238 239 | 2 4,5,1, 8,7,6,1 7,2,1 10,9,7,4 10,4 6,11,1 1 4 17,10,9,7 | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 166 | 3,2 |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 201 195 | 5,3 14,11,8 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | Кызыл -Арыгское |  | 109 115 190 95 20 41 | 5 1 6 1 3 4 |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 44 43 27 26 20 21 23 | 39,38,28,19,16,13 17,15,8,3,2 10,9 12,13,14 24,29,22,42,40 17,16,21 26,28,31 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степное |  | 1 2 3 4 5 8 6 7 10 14 17 20 15 18 21 24 23 25 27 29 31 28 26 | 5,2,3,1 1,2,3,4 4,5,6,3,1 5,10,11,9,8,7,6,3,2,1 12 12,11,10,9,8,7,6,5,3,2,1,4 9,8,6 10,11,8,4,1 2,1,3,5,4,6,10 9,8,7,,6,6,1,4 1,2 2,3,4 1,3,4 15,13,18 22,21,19,23,28 14,15,16,17,18 14,13 1,4 1,2,45,6,12 1,4,5 1,3, 1,2,3,18,17,16,7,14,13,14 4,6,8,9,7 13,12,10 |  | 40 |  |  |  |
|  |  | 2026 |  | Балгазынское |  | 144 235 230 244 217 210 203 196 188 181 174 168 162 154 143 163 169 175 182 155 204 168 225 218 212 204 197 199 183 175 169 163 155 146 133 134 147 156 157 | 2,4,3,6,7,13,12. 1,4,5,6. 1,3,4,5,6. 1,2,3. 32,4,8,6,7,8,10. 4,1,18. 1,3,5,11,13,14. 1,4,5. 1,5,6,9. 1,2,3,4,9,5 2,1 1 1,12. 1,2,3,4 9,8. 10,11,12 2,3,4. 12,14,15. 8,5,6,7. 11,12,15,16,17. 5 8,9,10. 1 1 1 1 3,1 2,1 5,3 11,10,8,6,5,4,2,1 5,4,3,2,1 7,2,1 15,11,7,5,1 3,2,3,4,1 11,7,2,,1 12,10,13 5,9,11 10,12,11,5,9,6,8 14,13,12,7,11 |  |  | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 235 212 176 163 138 18 | 2 4 7 7 13 11 |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 166 167 | 9 14,13,8,2 |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 195 196 188 | 3,4 10,14,8 9,12 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 148 136 122 108 | 6,7 7 4,1 6,3,1 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кызыл-Арыг |  | 4 2 16 17 19 127 126 113 114 128 139 152 | 14,10,9,11,12,13,15,8,6,5,4,3,2,1 20,19,18,17,16,15,13,9,10,11,12,14,4,1,3,6,7,5 13,10,8,17,12,6,5,16,4,2,1,3,14 3,2,1. 4,3,2,1 1 7,8,14,13,12,11,17,18 1,2,1,7,6,15,14,5,4,11,17,18,19,20,12,13,15,9. 3,10,13,12,14,15. 10,11,20,6,5,2,3,4,14,15,16,18,22,26,27,29,17. 1,3,4,7,11,12,11,16,13 12,9,10,13,15,18,17. 1,2,6,4,10. |  | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 17 19 41 56 52 | 6 14 1 15 1 2 |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 216 222 | 17,24 11,17 | 9 |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  | Кызыл-Арыг |  | 41 26 20 41 22. 23 24 92 25 33 34 35 93 95 97 99 101 103 102 | 5,2,1. 19,5,4,6,7,8,2,3,1. 3,2,1,8,9,5,1. 45,2,1. 1,2,3,4,5,12. 1,7,17,16,3,2,3. 3,2,3,12. 3,7,11,15. 1,10,20,19,18. 4 5,3,2,1. 1,2,15,7,5,3 5,8,9. 1,2,4. 1,2,6. 1,2,5. 1,7,8,9. 2,1,3,4 10,7,5. |  | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 115. 114 127 115 116 117 | 3,14,19 21,25,27,28,29 1,2,3,5,7,8,14,18. 3,4,5. 13,19,15,11,12,16. 6,8 | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 105 4 135 103 34 137 | 9 17 24 4 6 7 |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  | Балгазын |  | 207 207 193 185 165 158 150 139 127 112 98 83 82 65 48 33 20 8 2 1 4 5 7 18 31 32 45 63 81 97 111 110 | 15,13,16,8,5,4,9,8. 9,8. 13, 13 29,26. 3 6,4,12,13,10. 20,19,9,5,7. 7,6,4. 10,15,11,14,9,13,9,12. 6,5,2,7,10,11. 2,6,14,13,16,11,10,12,20,21,18,19,15,6,9,8,7,22,23,27,28,24. 23,21,19. 12,11,10,9. 14,10,9,7,1. 20,23. 21,22,18. 26,23,20. 11,9,5,3,4,1,2,27,26,24,23,19,16,11. 11,12,8. 11,13,5,6,2,7,8 16,15,14,8,3,1,5,4 29,22,21,18,17,8,5,2,3,1,4,9,7 34,32,31,28,23,19,20,16,17,10,8,7,18,2,121,3,11,14 1,3,2 9,12 1,5,4,3 2,5,7 1,2,3,5,7,10,8,9 1,3,7,8 |  |  | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 108 107 106 105 | 3,2,4 1,4,7 3,1,4 4,1,3,5 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 203 156 111 63 44 46 | 4 6 10 7 5 41 |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 188 | 12,8,4 |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 167 168 | 2,1 7 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 2028 |  | Степное |  | 1 2 3 4 5 8 6 7 10 14 17 20 15 18 21 24 23 25 27 29 31 28 26 | 5,2,3,1 1,2,3,4 4,5,6,3,1 5,10,11,9,8,7,6,3,2,1 12 12,11,10,9,8,7,6,5,3,2,1,4 9,8,6 10,11,8,4,1 2,1,3,5,4,6,10 9,8,7,,6,6,1,4 1,2 2,3,4 1,3,4 15,13,18 22,21,19,23,28 14,15,16,17,18 14,13 1,4 1,2,45,6,12 1,4,5 1,3, 1,2,3,18,17,16,7,14,13,14 4,6,8,9,7 13,12,10 |  | 40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 4 3 | 1 6 10 |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  | Балгазынское |  | 157 137 149 177 170 176 164 243 233 221 239 228 214 213 226 236 219 231 206 192 199 170 184 198 176 191 205 222 207 193 178 200 185 171 165 210 224 | 9,15,3,18,2,1 11,12 2 11,12,9,8,7,4,1,2,3,4,5,6 2,1 2,1 5,3,2 1 3,1 2,1 6,5,2,1 1,8 1 9,11,12 11 4,7,16,14,12,15 6,7,9 16,17,13 1 1,2,3,4 1,2 11,12,2,1 15,16 18,19 12,13 8,9,11 11,12,10 21,22,17,6,15,13,14 15,1316,8,17,5,4 13 24 9,8 12 12 29,26 4,1,18 1,2,3 |  |  | 70 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 186 122 103 | 1 4 1 |  |  |  |  | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 168 | 19,6,4,1 |  | 0,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 165 | 13,12,9,5,3 |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 115. 114 127 115 116 117 | 3,14,19 21,25,27,28,29 1,2,3,5,7,8,14,18. 3,4,5. 13,19,15,11,12,16. 6,8 | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кызыл-Арыг |  | 156 104 117 83 2 24 | 15 1 7 16 8 13 |  |  |  |  | 6 |
|  |  |  |  |  |  | 34 75 | 10,6,13,,12,15 1,3,6 | 9 |  |  |  |  |

2.16. Календарный план выполнения мер:

| аименование лесничества | Год проектируемых мер |  | Участковое лесничество |  | Квартал |  | Выдел | 2.1 Создание, содержание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | 2.3 Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос | 2.9. Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | 2.11. Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации | 2.14. Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Балгазынское |  | 2024 |  | Балгазынское |  | 207 207 193 185 165 158 150 139 127 112 98 83 82 65 48 33 20 8 2 1 4 | 15,13,16,8,5,4,9,8. 9,8. 13, 13 29,26. 3 6,4,12,13,10. 20,19,9,5,7. 7,6,4. 10,15,11,14,9,13,9,12. 6,5,2,7,10,11. 2,6,14,13,16,11,10,12,20,21,18,19,15,6,9,8,7,22,23,27,28,24. 23,21,19. 12,11,10,9. 14,10,9,7,1. 20,23. 21,22,18. 26,23,20. 11,9,5,3,4,1,2,27,26,24,23,19,16,11. 11,12,8. |  |  | 40 2 квартал |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 103 117 131 116 | 3 1,2,3,4,5,10,11,17 3,4,9. 4,9 10. | 3 2 квартал |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 8 82 | 8 11 6 |  |  |  |  | 3 2 квартал |
|  |  |  |  | Кызыл-арыгское |  | 187 188. 199 213 219 220 212 211 198 19 41 26 20 41 22. 23 24 92 25 33 34 35 93 95 97 99 101 103 102 | 2,9,,7,3,1. 14,13,8,7,2. 28,15,12,2,8,12,13,5,1 22,21,18,17,162,12,1. 21,20,18,14,13,12. 1,7,9,1113,14,10. 1,2,5,8 1,2,3,6. 1,5,4,8,9,10,20. 1,4,5,8,11,14,10. 5,2,1. 19,5,4,6,7,8,2,3,1. 3,2,1,8,9,5,1. 45,2,1. 1,2,3,4,5,12. 1,7,17,16,3,2,3. 3,2,3,12. 3,7,11,15. 1,10,20,19,18. 4 5,3,2,1. 1,2,15,7,5,3 5,8,9. 1,2,4. 1,2,6. 1,2,5. 1,7,8,9. 2,1,3,4 10,7,5. |  | 70 2 квартал |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 159 169 143 144 142 143 156 157 | 13,11,14,12. 10,5. 10,8,5,3. 1,2,5. 8,13,16. 12 1,2,3,4 1,6. | 3 2 квартал |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 115. 114 127 115 116 117 | 3,14,19 21,25,27,28,29 1,2,3,5,7,8,14,18. 3,4,5. 13,19,15,11,12,16. 6,8 | 8 2 квартал |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 23 198 5 125 219 154 | 1 10 5 11 20 16 |  |  |  |  | 6 2 квартал |
|  |  |  |  | Степное |  | 11 25 24 | 3 1 8 |  |  |  |  | 3 2 квартал |
|  |  | 2025 |  | Балгазынское |  | 157 137 149 177 170 176 164 243 233 221 239 228 214 213 226 236 219 231 206 192 199 170 184 198 176 191 205 222 207 193 178 200 185 171 165 210 224 | 9,15,3,18,2,1 11,12 2 11,12,9,8,7,4,1,2,3,4,5,6 2,1 2,1 5,3,2 1 3,1 2,1 6,5,2,1 1,8 1 9,11,12 11 4,7,16,14,12,15 6,7,9 16,17,13 1 1,2,3,4 1,2 11,12,2,1 15,16 18,19 12,13 8,9,11 11,12,10 21,22,17,6,15,13,14 15,1316,8,17,5,4 13 24 9,8 12 12 29,26 4,1,18 1,2,3 |  |  | 70 2 квартал |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24 239 193 207 236 | 3 1 12 16 19 |  |  |  |  | 6 2 квартал |
|  |  |  |  |  |  | 221 214 206 199 192 184 176 170 238 239 | 2 4,5,1, 8,7,6,1 7,2,1 10,9,7,4 10,4 6,11,1 1 4 17,10,9,7 | 9 2 квартал |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 166 | 3,2 |  | 0,5 2 квартал |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 201 195 | 5,3 14,11,8 |  |  | 1 2 квартал |  |  |
|  |  |  |  | Кызыл -Арыгское |  | 109 115 190 95 20 41 | 5 1 6 1 3 4 |  |  |  |  | 6 2 квартал |
|  |  |  |  |  |  | 44 43 27 26 20 21 23 | 39,38,28,19,16,13 17,15,8,3,2 10,9 12,13,14 24,29,22,42,40 17,16,21 26,28,31 | 8 2 квартал |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Степное |  | 1 2 3 4 5 8 6 7 10 14 17 20 15 18 21 24 23 25 27 29 31 28 26 | 5,2,3,1 1,2,3,4 4,5,6,3,1 5,10,11,9,8,7,6,3,2,1 12 12,11,10,9,8,7,6,5,3,2,1,4 9,8,6 10,11,8,4,1 2,1,3,5,4,6,10 9,8,7,,6,6,1,4 1,2 2,3,4 1,3,4 15,13,18 22,21,19,23,28 14,15,16,17,18 14,13 1,4 1,2,45,6,12 1,4,5 1,3, 1,2,3,18,17,16,7,14,13,14 4,6,8,9,7 13,12,10 |  | 40 2 квартал |  |  |  |
|  |  | 2026 |  | Балгазынское |  | 144 235 230 244 217 210 203 196 188 181 174 168 162 154 143 163 169 175 182 155 204 168 225 218 212 204 197 199 183 175 169 163 155 146 133 134 147 156 157 | 2,4,3,6,7,13,12. 1,4,5,6. 1,3,4,5,6. 1,2,3. 32,4,8,6,7,8,10. 4,1,18. 1,3,5,11,13,14. 1,4,5. 1,5,6,9. 1,2,3,4,9,5 2,1 1 1,12. 1,2,3,4 9,8. 10,11,12 2,3,4. 12,14,15. 8,5,6,7. 11,12,15,16,17. 5 8,9,10. 1 1 1 1 3,1 2,1 5,3 11,10,8,6,5,4,2,1 5,4,3,2,1 7,2,1 15,11,7,5,1 3,2,3,4,1 11,7,2,,1 12,10,13 5,9,11 10,12,11,5,9,6,8 14,13,12,7,11 |  |  | 70 2 квартал |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 235 212 176 163 138 18 | 2 4 7 7 13 11 |  |  |  |  | 6 2 квартал |
|  |  |  |  |  |  | 166 167 | 9 14,13,8,2 |  | 0,5 2 квартал |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 195 196 188 | 3,4 10,14,8 9,12 |  |  | 1 2 квартал |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 148 136 122 108 | 6,7 7 4,1 6,3,1 | 8 2 квартал |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кызыл-Арыг |  | 4 2 16 17 19 127 126 113 114 128 139 152 | 14,10,9,11,12,13,15,8,6,5,4,3,2,1 20,19,18,17,16,15,13,9,10,11,12,14,4,1,3,6,7,5 13,10,8,17,12,6,5,16,4,2,1,3,14 3,2,1. 4,3,2,1 1 7,8,14,13,12,11,17,18 1,2,1,7,6,15,14,5,4,11,17,18,19,20,12,13,15,9. 3,10,13,12,14,15. 10,11,20,6,5,2,3,4,14,15,16,18,22,26,27,29,17. 1,3,4,7,11,12,11,16,13 12,9,10,13,15,18,17. 1,2,6,4,10. |  | 40 2 квартал |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 9 17 19 41 56 52 | 6 14 1 15 1 2 |  |  |  |  | 6 2 квартал |
|  |  |  |  |  |  | 216 222 | 17,24 11,17 | 9 2 квартал |  |  |  |  |
|  |  | 2027 |  | Кызыл-Арыг |  | 41 26 20 41 22. 23 24 92 25 33 34 35 93 95 97 99 101 103 102 | 5,2,1. 19,5,4,6,7,8,2,3,1. 3,2,1,8,9,5,1. 45,2,1. 1,2,3,4,5,12. 1,7,17,16,3,2,3. 3,2,3,12. 3,7,11,15. 1,10,20,19,18. 4 5,3,2,1. 1,2,15,7,5,3 5,8,9. 1,2,4. 1,2,6. 1,2,5. 1,7,8,9. 2,1,3,4 10,7,5. |  | 40 2 квартал |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 115. 114 127 115 116 117 | 3,14,19 21,25,27,28,29 1,2,3,5,7,8,14,18. 3,4,5. 13,19,15,11,12,16. 6,8 | 9 2 квартал |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 105 4 135 103 34 137 | 9 17 24 4 6 7 |  |  |  |  | 6 2 квартал |
|  |  |  |  | Балгазын |  | 207 207 193 185 165 158 150 139 127 112 98 83 82 65 48 33 20 8 2 1 4 5 7 18 31 32 45 63 81 97 111 110 | 15,13,16,8,5,4,9,8. 9,8. 13, 13 29,26. 3 6,4,12,13,10. 20,19,9,5,7. 7,6,4. 10,15,11,14,9,13,9,12. 6,5,2,7,10,11. 2,6,14,13,16,11,10,12,20,21,18,19,15,6,9,8,7,22,23,27,28,24. 23,21,19. 12,11,10,9. 14,10,9,7,1. 20,23. 21,22,18. 26,23,20. 11,9,5,3,4,1,2,27,26,24,23,19,16,11. 11,12,8. 11,13,5,6,2,7,8 16,15,14,8,3,1,5,4 29,22,21,18,17,8,5,2,3,1,4,9,7 34,32,31,28,23,19,20,16,17,10,8,7,18,2,121,3,11,14 1,3,2 9,12 1,5,4,3 2,5,7 1,2,3,5,7,10,8,9 1,3,7,8 |  |  | 70 2 квартал |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 108 107 106 105 | 3,2,4 1,4,7 3,1,4 4,1,3,5 | 8 2 квартал |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 203 156 111 63 44 46 | 4 6 10 7 5 41 |  |  |  |  | 6 2 квартал |
|  |  |  |  |  |  | 188 | 12,8,4 |  | 0,5 2 квартал |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 167 168 | 2,1 7 |  |  | 1 2 квартал |  |  |
|  |  | 2028 |  | Степное |  | 1 2 3 4 5 8 6 7 10 14 17 20 15 18 21 24 23 25 27 29 31 28 26 | 5,2,3,1 1,2,3,4 4,5,6,3,1 5,10,11,9,8,7,6,3,2,1 12 12,11,10,9,8,7,6,5,3,2,1,4 9,8,6 10,11,8,4,1 2,1,3,5,4,6,10 9,8,7,,6,6,1,4 1,2 2,3,4 1,3,4 15,13,18 22,21,19,23,28 14,15,16,17,18 14,13 1,4 1,2,45,6,12 1,4,5 1,3, 1,2,3,18,17,16,7,14,13,14 4,6,8,9,7 13,12,10 |  | 40 2 квартал |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 4 3 | 1 6 10 |  |  |  |  | 3 2 квартал |
|  |  |  |  | Балгазынское |  | 157 137 149 177 170 176 164 243 233 221 239 228 214 213 226 236 219 231 206 192 199 170 184 198 176 191 205 222 207 193 178 200 185 171 165 210 224 | 9,15,3,18,2,1 11,12 2 11,12,9,8,7,4,1,2,3,4,5,6 2,1 2,1 5,3,2 1 3,1 2,1 6,5,2,1 1,8 1 9,11,12 11 4,7,16,14,12,15 6,7,9 16,17,13 1 1,2,3,4 1,2 11,12,2,1 15,16 18,19 12,13 8,9,11 11,12,10 21,22,17,6,15,13,14 15,1316,8,17,5,4 13 24 9,8 12 12 29,26 4,1,18 1,2,3 |  |  | 70 2 квартал |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 186 122 103 | 1 4 1 |  |  |  |  | 3 2 квартал |
|  |  |  |  |  |  | 168 | 19,6,4,1 |  | 0,5 2 квартал |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 165 | 13,12,9,5,3 |  |  | 1 2 квартал |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 115. 114 127 115 116 117 | 3,14,19 21,25,27,28,29 1,2,3,5,7,8,14,18. 3,4,5. 13,19,15,11,12,16. 6,8 | 8 2 квартал |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кызыл-Арыг |  | 156 104 117 83 2 24 | 15 1 7 16 8 13 |  |  |  |  | 6 2 квартал |
|  |  |  |  |  |  | 34 75 | 10,6,13,,12,15 1,3,6 | 9 2 квартал |  |  |  |  |

*- информацией о затратах на выполнение мер противопожарного обустройства лесов лесничество не владеет.