Проект

 ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ЧАЗАА

**ДОКТААЛ**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_

г. Кызыл

Об утверждении доклада о реализации государственной программы Республики Тыва «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Тыва на 2018-2026 годы» за период с 2021 по 2023 годы

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Тыва, утвержденным постановлением Правительства Республики Тыва от 19 июля 2023 г. № 528 Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый доклад о реализации государственной программы Республики Тыва «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Тыва на 2018-2026 годы» за период с 2021 по 2023 годы.

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва В. Ховалыг

Утвержден

постановлением Правительства

Республики Тыва

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2024 г. №\_\_

ДОКЛАД

о реализации государственной программы Республики Тыва «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Тыва на 2018-2026 годы» за период с 2021 по 2023 годы

1. **Общая часть**

Государственным заказчиком государственной программы Республики Тыва «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Тыва на 2018-2026 годы» (далее – государственная программа) является Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва (далее – Минлесхоз РТ), в 2022-2023 годах Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва.

Сроками реализации государственной программы установлены 2021 - 2026 годы (этапы не устанавливались).

Основными целями государственной программы являются:

определение приоритетных направлений социально-экономического развития Республики Тыва в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее - отходы);

предотвращение негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения, обеспечение санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия на территории Республики Тыва;

совершенствование системы обращения с отходами;

привлечение инвестиций в развитие отрасли по обращению с отходами;

максимальное вовлечение отходов в хозяйственный оборот.

В рамках государственной программы предусматривается решение следующих задач:

1. совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы обращения с отходами; организация эффективной системы управления отходами;
2. создание и развитие системы обращения с отходами на основе селективного сбора, предусматривающей размещение межмуниципальных зональных центров, подготовку квалифицированных кадров для работы в отрасли;
3. организация селективного сбора твердых коммунальных и опасных (ртутьсодержащих и др.) отходов в местах их образования;
4. материально-техническое обеспечение сбора и вывоза отходов;
5. ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов, рекультивация муниципальных свалок;
6. повышение контроля соблюдения правил сбора, транспортировки, размещения отходов, осуществление государственного экологического мониторинга;
7. совершенствование системы экологического образования и просвещения, повышение уровня экологической культуры и грамотности населения.
8. **Финансирование государственной программы**

Общий объем финансирования государственной программы за период с 2021 по 2023 годы составляет 461 254,6 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 139 402,8 тыс. рублей, республиканского бюджета – 321 631,1 тыс. рублей. Кассовый расход составляет 461 254,6 тыс. рублей или 100%, в том числе по годам:

за счёт средств федерального бюджета:

в 2021 году – 139 402,8 тыс. рублей (или 100% при плане 139 402,8 тыс. рублей);

за счёт средств республиканского бюджета:

в 2021 году – 297 642,5 тыс. рублей (или 99,9% при плане 297 894,5 тыс. рублей);

в 2022 году – 13 488,6 тыс. рублей (или 56% при плане 23 988,6 тыс. рублей);

в 2023 году – 10 500 тыс. рублей (или 70% при плане 15 100 тыс. рублей);

за счёт местного бюджета – 220,7 тыс. рублей (или 100% при плане 220,7 тыс. рублей).

Справочно: финансирование государственной программы в периоды с октября 2022 года по март 2023 года производились из бюджета Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва.

1. **Результаты реализации государственной программы**

За период реализации государственной программы в республике начата организация селективного сбора твердых коммунальных отходов и в 2021 году были приобретены экосетки для раздельного сбора отходов, которые распределены по гг. Ак-Довурак, Кызыл, Каа-Хемскому и Улуг-Хемскому кожуунам.

В 2021-2022 годах в целях предотвращения негативного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения, обеспечение санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия на территории Республики Тыва приобретены 529 контейнеров для твердых коммунальных отходов. Также впервые на территории частного сектора г. Кызыла, в Кызылском, Каа-Хемском, Эрзинском районах были установлены 340 единиц бункера для крупногабаритных отходов. Данная мера позволила уменьшить количество несанкционированных свалок в черте города Кызыла, так в 2019-2020 гг. количество несанкционированных свалок оставался на уровне 100+, то начиная с 2022-2023 гг. не обнаружено образование новых свалок.

В рамках государственной программы приобретена 41 единица специализированной техники для сбора твердых коммунальных отходов на общую сумму 281 082,4 тыс. рублей. Переданы спецтехники на баланс Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва на безвозмездной основе.

В соответствии с положениями статьи 24.6 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в периоды с 2021 по 2023 годы на территории республики деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами осуществляли два региональных оператора МУП «Благоустройство» и ГУП «Транспортный сервис и проект».

ГУП «Транспортный сервис и проект» статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Тыва присвоен 7 апреля 2022 г. сроком на 10 лет приказом Министерства лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва № 185.

Региональный оператор осуществляет свою деятельность в пределах зон «Восточная» и «Западная» в соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления на территории Республики Тыва, утвержденной приказом Министерства лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва от 11 июня 2024 г. № 250.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», правилами разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также требованиями к составу и содержанию таких схем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2018 г. № 1130, Министерством лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва проведена работа по корректировке Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами на территории Республики Тыва.

Скорректированная Территориальная схема утверждена приказом Министерства лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва от 10 ноября 2021 г. № 588, размещена на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<http://mpr.rtyva.ru/node/10896/>). Электронная модель актуализированной Территориальной схемы опубликована на портале http://tso-rtyva.ru/.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в рамках национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» необходимо создать устойчивую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающую 100 % сортировку отходов и снижение объема отходов, направляемых на захоронение в полигоны, в два раза.

Распоряжением Правительства Республики Тыва от 13 октября 2023 г. № 592 между Министерством лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва и ООО «Вторэкопром» заключено концессионное соглашение в отношении создания и эксплуатации объектов, на которых осуществляется обработка, утилизация и захоронение отходов, расположенных на территории Республики Тыва (далее – Комплекс).

Определен земельный участок под строительство Комплекса и поставлен на государственный кадастровый учет. Также в 2023 начата разработка проектно-сметной документации указанного объекта

Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ГУП «Транспортный сервис и проект» в 2022-2023 гг. были ликвидированы места несанкционированных размещения отходов на территории Каа-Хемского, Дзун-Хемчикского, Чаа-Хольского, Улуг-Хемского кожуунов и гг. Кызыл и Ак-Довурак.

В рамках регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в 2021 г. реализован масштабный проект по технической рекультивации отходов бывшего комбината «Тувакобальт» на общую сумму 140 810,0 тыс. руб. наносящий длительное время вред жителям сс. Хову-Аксы и Сайлыг.

Подрядной организацией ООО «Геосинтетика» рекультивация земель выполнена путем проведения двух этапов:

На техническом этапе выполнено устройство защитной геомембраны, планировка поверхности, нанесение плодородного слоя почвы, возведение ограждений, создающих необходимые условия для проведения биологической рекультивации.

На втором биологическом этапе осуществлен посев многолетних трав для укрепления почвы на поверхности карт.

В результате реализации проекта рекультивировано 22,0 гектара земли и захоронены отходы производства I-II классов опасности в объеме 1,4 млн. м3, улучшено качество жизни населения Чеди-Хольского района в количестве 5307 человек, предотвращен ущерб в сумме 749 млн. рублей.

В настоящее время Министерством лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва осуществляется мониторинг по контролю состояния хвостохранилища и прилегающих к ним территорий в течение 3 лет. Согласно отчетам, наблюдается постепенное снижение содержания тяжелых металлов в растениях, в подземных и поверхностных водах содержание микроэлементов и тяжелых металлов не превышают установленные нормы.

Аналогичные работы по мониторингу ведется еще на двух объектах накопленного вреда окружающей среде: на территории заброшенных карьеров и подземных выработок бывшего ртутноперерабатывающего предприятия «Терлиг-Хая» и на территории бывшего полигона ядохимикатов в Кызылском районе.

В целях совершенствования системы экологического образования и просвещения, повышения уровня экологической культуры и грамотности населения в 2021 г. была издана литература, ежегодно в республике проводится акция по сбору макулатуры «Бумбатл», экоуроки и акции по очистке берегов от мусора.

1. **Оценка эффективности реализации государственной программы**

Государственной программой предусмотрено 16 целевых показателя, из них 3 показателя с установленными плановыми значениями на 2024-2026 годы. Исполненные целевые показатели, по годам: в 2021 году - 12 показателей, в 2022 году - 9 показателей, в 2023 году - 8 показателя.

# По результатам реализации государственной программы [(приложение № 3)](#P457):

# В 2021 году из 10 целевых показателей достигнуты 12. В рамках постановления Правительства Республики Тыва № 396 от 02.08.2021 г. дополнительно выделенных из 1,5 млрд. рублей были распределены средства на 2 новые целевые показатели «Приобретение бункеров для сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов» и «Приобретение специализированной техники для сбора твердых коммунальных отходов».

В 2022 году из 9 показателей 9 достигнуты.

В 2023 году из 8 показателей 4 достигнуты, частично выполнены 2 показателя, не выполнены 2 показателя «Количество приобретенных контейнеров для твердых коммунальных отходов» и «Количество приобретенных бункеров для сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов» в соответствии с Законом Республики Тыва 935-ЗРТ от 27 апреля 2023 г. «О внесении изменений в Закон Республики Тыва «О республиканском бюджете Республики Тыва на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» бюджетных ассигнований.

На основании Постановления Правительства Республики Тыва №606 от 27 сентября 2022 «О внесении изменений в постановления Правительства Республики Тыва от 5 июля 2021 г. № 320 и от 18 октября 2021 г. № 550» полномочия в сфере обращения ТКО из Положения Министерства лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва исключены и переданы Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва. В связи этим, деятельность в области обращения с отходами на территории республики за период 2022-2023 годы осуществлялась Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, включая внесение изменений в государственную программу «Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва 2014-2025» по обращению с ТКО. Деятельность по государственной программы не было полностью реализована. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва выполнило мероприятия по повышению эффективности обращения с отходами частично, так как в июне 2023 года (Постановление Правительства Республики Тыва № 405 от 19 июня 2023 г.) полномочия вновь переданы Министерству лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва. В результате Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва разработало и утвердило новую государственную программу № 813 от 8 ноября 2023 г. Постановлением Правительства Республики Тыва от 27 марта 2024 г. № 130 «О внесении изменений в государственную программу Республики Тыва «Воспроизводство и использование природных ресурсов Республики Тыва», Министерство лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва начало реализацию комплекса процессных мероприятий в области обращения с отходами и предотвращение негативного воздействия отходов на окружающую среду.

 На основании вышеизложенного и по итогам оценки эффективности, проведенной Министерством экономического развития и промышленности Республики Тыва в соответствии с [методикой](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=35939&dst=100011) оценки эффективности реализации государственных программ Республики Тыва, утвержденной приказом Минэкономразвития Республики Тыва от 24 ноября 2021 г. № 261 «Об утверждении методики оценки эффективности реализации государственных программ Республики Тыва», [государственная программа](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW434&n=41759&dst=100011) признана среднеэффективной за весь период реализации.

 Приложения № 1-3 к Докладу:

Приложение № 1

к государственной программе Республики Тыва

«Обращение с отходами производства и потребления,

в том числе с твердыми коммунальными отходами,

в Республике Тыва на 2018-2026 годы»

**Сведения**

**о достижении целевых показателей (индикаторов) государственной программы Республики Тыва «Обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Тыва**

**на 2018-2026 годы» за период с 2021 по 2023 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | в том числе по годам: |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| план | факт | % освоения  | план | факт | % освоения  | план | факт | % освоения  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1. Создание инфраструктуры в сфере обращения с отходами производства и потребления** |
| 1.3. Количество приобретенных экосеток для раздельного сбора | штук | 35 | 35 | 100 |  |   |   |  |   |   |
| 1.4. Количество приобретенных контейнеров для твердых коммунальных отходов | штук | 285 | 285 | 100 | 122 | 122 | 100 | 78 | 0 | - |
| 1.5. Количество приобретенных бункеров для сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов | штук | 150 | 150 | 100 | 190 | 190 | 100 | 95 | 0 | - |
| 1.6. Количество приобретенной специализированной техники для сбора твердых коммунальных отходов | единица | 41 | 41 | 100 |  |   |   |  |   |   |
| **2. Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами** |
| 2.1. Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов  | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. Доля разработанных электронных моделей | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.3. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами | процентов | 50 | 57,9 | 115,8 | 60 | 60 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| **3. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде** |
| 3.1. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с рекультивацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в собственности Российской Федерации | тысяч человек | 5 | 5 | 100 | 0 |   |   | 0 |   |   |
| 3.2. Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | штук | 1 | 1 | 100 | 0 |   |   | 0 |   |   |
| **4. Предотвращение негативного воздействия отходов на окружающую среду и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и территорий** |
| 4.1. Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов | единица | 1 | 1 | 100 | 5 | 5 | 100 | 0 |   |   |
| 4.2. Проведение количественного химического анализа в контрольных точках | единиц | 0 | 0 |   | 3 | 3 | 100 | 3 | 1 | 33,3 |
| **5. Совершенствование системы экологического образования и просвещения, повышение уровня экологической культуры и грамотности населения** |
| 5.1. Количество населенных пунктов, информированных о системе обращения с твердыми коммунальными отходами посредством средств массовой информации и раздаточного материала | процентов | 50 | 50 | 100 | 60 | 60 | 100 | 70 | 70 | 100 |
| **6. Привлечение инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета** |
| 6.1. Объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета | тысяч рублей | 298115,2 | 298115,2 | 100 | 13488,6 | 13488,6 | 100 | 15100 | 10500 | 69,5 |

Приложение N 2

к государственной программе

Республики Тыва «Обращение с отходами

производства и потребления, в том числе

с твердыми коммунальными отходами,

в Республике Тыва на 2018 - 2026 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА «ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА

И ПОТРЕБЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ

ОТХОДАМИ, В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА НА 2018 - 2026 ГОДЫ» за период с 2021 по 2023 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия <\*> | Источники финансирования | Объем финансирования, всего, тыс. рублей | в том числе по годам: |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| план | факт | план | кассовый расход | % освоения | план | кассовый расход | % освоения | план | кассовый расход | % освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3. Создание и развитие системы обращения с отходами | итого | 304315,6 | 304311,6 | 292143,2 | 292139,2 | 100 | 12172,4 | 12172,4 | 100 |  |  |   |
| республиканский бюджет | 304315,6 | 304311,6 | 292143,2 | 292139,2 | 100 | 12172,4 | 12172,4 | 100 |  |  |   |
| 3.1. Приобретение и установка экосеток для раздельного сбора отходов | итого | 500,0 | 496,0 | 500,0 | 496,0 | 99 |  |  |   |  |  |   |
| республиканский бюджет | 500,0 | 496,0 | 500,0 | 496,0 | 99 |   |   |   |  |  |   |
| 3.2. Приобретение контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов | итого | 3261,9 | 3261,9 | 1985,3 | 1985,3 | 100 | 1276,6 | 1276,6 | 100 |  |  |   |
| республиканский бюджет | 3261,9 | 3261,9 | 1985,3 | 1985,3 | 100 | 1276,6 | 1276,6 | 100 |  |  |   |
| 3.3. Корректировка территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Республике Тыва и ее электронной модели | итого | 895,5 | 895,5 | 895,5 | 895,5 | 100 |  |  |  |  |  |   |
| республиканский бюджет | 895,5 | 895,5 | 895,5 | 895,5 | 100 |   |   |   |   |   |   |
| 3.4. Приобретение бункеров для сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов | итого | 18575,8 | 18575,8 | 7680,0 | 7680,0 | 100 | 10895,8 | 10895,8 | 100 |  |  |   |
| республиканский бюджет | 18575,8 | 18575,8 | 7680,0 | 7680,0 | 100 | 10895,8 | 10895,8 | 100 |   |   |   |
| 3.5. Приобретение специализированной техники для сбора твердых коммунальных отходов | итого | 281082,4 | 281082,4 | 281082,4 | 281082,4 | 100 |  |  |  |  |  |   |
| республиканский бюджет | 281082,4 | 281082,4 | 281082,4 | 281082,4 | 100 |   |   |   |   |   |   |
| 4. Строительство объектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами | итого | 25600,0 | 10500,0 |  |  |   | 10500,0 | 0,0 | 0 | 15100,0 | 10500,0 | 70 |
| республиканский бюджет | 15100,0 | 10500,0 |  |  |   |  |  |  | 15100,0 | 10500,0 | 70 |
| внебюджетные средства | 10500,0 | 0,0 |  |  |   | 10500,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |   |
| 4.2. Разработка проектно-сметной документации комплексов по утилизации, сортировке и обработке отходов | итого | 25600,0 | 10500,0 |  |  |   | 10500,0 | 0,0 | 0 | 15100,0 | 10500,0 | 70 |
| республиканский бюджет | 15100,0 | 10500,0 |   |   |   |   |   |   | 15100,0 | 10500,0 | 70 |
| внебюджетные средства | 10500,0 | 0,0 |   |   |   | 10500,0 | 0,0 | 0 |   |   |   |
| 5. Предотвращение негативного воздействия отходов на окружающую среду и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | итого | 146541,0 | 146292,9 | 145224,8 | 144976,7 | 100 | 1316,2 | 1316,2 | 100 |  |  |   |
| федеральный бюджет | 139402,8 | 139402,8 | 139402,8 | 139402,8 | 100 | 0,0 | 0,0 |   |  |  |   |
| республиканский бюджет | 6917,5 | 6669,5 | 5601,3 | 5353,3 | 96 | 1316,2 | 1316,2 | 100 |  |  |   |
| местный бюджет | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 100 |  |  |   |  |  |   |
| 5.1. Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов | итого | 4413,9 | 4165,9 | 4413,9 | 4165,9 | 94 |  |  |   |  |  |   |
| республиканский бюджет | 4193,2 | 3945,2 | 4193,2 | 3945,2 | 94 |  |  |   |  |  |   |
| местный бюджет | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 100 |  |  |   |  |  |   |
| 5.1.2. Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов | итого | 4413,9 | 4165,9 | 4413,9 | 4165,9 | 94 |  |  |   |  |  |   |
| республиканский бюджет | 4193,2 | 3945,2 | 4193,2 | 3945,2 | 94 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 100 |   |   |   |   |   |   |
| 5.2. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | итого | 142127,1 | 142127,1 | 140810,9 | 140810,9 | 100 | 1316,2 | 1316,2 | 100 |  |  |   |
| федеральный бюджет | 139402,8 | 139402,8 | 139402,8 | 139402,8 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| республиканский бюджет | 2724,3 | 2724,3 | 1408,1 | 1408,1 | 100 | 1316,2 | 1316,2 | 100 |  |  |   |
| 5.2.1. Техническая рекультивация отходов комбината "Тувакобальт" | итого | 140810,9 | 140810,9 | 140810,9 | 140810,9 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 139402,8 | 139402,8 | 139402,8 | 139402,8 | 100 |   |   |   |  |  |   |
| республиканский бюджет | 1408,1 | 1408,1 | 1408,1 | 1408,1 | 100 |   |   |   |  |  |   |
| 5.2.3. Проведение количественного химического анализа в контрольных точек | итого | 1316,2 | 1316,2 |  |  |   | 1316,2 | 1316,2 | 100 |  |  |   |
| республиканский бюджет | 1316,2 | 1316,2 |   |   |   | 1316,2 | 1316,2 | 100 |  |  |   |
| 6. Совершенствование системы экологического образования и просвещения, повышение уровня экологической культуры и грамотности населения | итого | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100 |  |  |  |  |  |   |
| республиканский бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100 |  |  |  |  |  |   |
| 6.3. Издание литературы по вопросам экологического образования и просвещения | итого | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100 |  |  |  |  |  |   |
| республиканский бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 100 |  |  |  |  |  |   |
| Всего по Программе | итого | 476606,6 | 461254,6 | 437518,0 | 437266,0 | 100 | 23988,6 | 13488,6 | 56 | 15100,0 | 10500,0 | 70 |
| федеральный бюджет | 139402,8 | 139402,8 | 139402,8 | 139402,8 | 100 | 0,0 | 0,0 |   | 0,0 | 0,0 |   |
| республиканский бюджет | 326483,1 | 321631,1 | 297894,5 | 297642,5 | 100 | 13488,6 | 13488,6 | 100 | 15100,0 | 10500,0 | 70 |
| местный бюджет | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 220,7 | 100 |  |  |  |  |  |   |
| внебюджетные средства | 10500,0 | 0,0 |   |   |   | 10500,0 | 0,0 |  |  |  |  |

Приложение № 3

к государственной программе

Республики Тыва «Обращение с отходами

производства и потребления, в том числе

с твердыми коммунальными отходами,

в Республике Тыва на 2018 - 2026 годы»

ИНФОРМАЦИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА «ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ, В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА НА 2018 - 2026 ГОДЫ» за период с 2021 по 2023 годы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Количество показателей с установленными плановыми значениями | Предусмотрено показателей  | Количество достигнутых показателей | Количество частично достигнутых показателей | Количество не достигнутых показателей |
| 2021 | 16 | 10 | 12 | - | - |
| 2022 | 16 | 9 | 9 | - | - |
| 2023 | 16 | 8 | 4 | 2 | 2 |