**Об итогах реализации регионального проекта**

**«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» за I квартал 2021 года**

*(к заседанию проектного комитета)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевые показатели** | **Единица измерения** | **План** | **Факт** |
| 1 | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов - 100%». | % | 100 | **100** |
| 2 | Доля направленных утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | % | 0 | **0** |
| 3 | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | % | 0 | **0** |
| 4 | Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов | % | 0 | **0** |
| 5 | Доля разработанных электронных моделей | % | 1 | **1** |

Финансирование проекта на 2021 год не предусмотрено.

В рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в 2020 году **достигнут 1 целевой показатель** «Доля разработанных электронных моделей».

*Справочно:*

В связи с установленным нарастающим итогом достижения показателей и результатов, показатель будет входить в отчетность до 2024 г.)

**Территориальная схема обращения с отходами,** в том числе с ТКО утверждена приказом Минприроды РТ от 9 апреля 2020 г. № 230, опубликована на портале <http://tso.rtyva.ru/>.

Согласно ст. 24.6 федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов в субъектах РФ обеспечивается региональным оператором.

На территории Республики Тыва от 7 мая 2020 г. по сегодняшний день деятельность регионального оператора по обращению с ТКО (*далее* - регоператор) обеспечивает МУП «Благоустройство».

С 1 января по 1 апреля 2021 года регоператором МУП «Благоустройство» очищено 133 440 контейнерных площадок и вывезено 4587 т мусора.

В обслуживании у регионального оператора по г. Кызылу находятся **356** МКД или 85% от их общего количества.

*Справочно:*

Всего в г. Кызыле **12 УК и 9 ТСЖ** с **429** МКД (многоквартирные дома)

Услугами регоператора **охвачено 10 муниципальных образований** и заключены **653 договора** на вывоз твердых коммунальных отходов:

- г. Кызыл – 295 (организации и ИП - 232, образовательные учреждения - 45, УК и ТСЖ - 18);

- г. Ак-Довурак – 15 (организации и ИП - 6, образовательные учреждения - 8, УК и ТСЖ-1);

- Кызылский кожуун – 5 (образовательные учреждения - 5);

- Овюрский кожуун – 9 (организации и ИП - 3, образовательные учреждения - 6);

- Тандинский кожуун – 15 (организации и ИП - 4, образовательные учреждения - 11);

- Пий-Хемский кожуун – 1 (организации и ИП - 1);

- Каа-Хемский кожуун – 1 (организации и ИП - 1);

- Чеди-Хольский кожуун – 12 (организации и ИП - 8, образовательные учреждения – 3, УК и ТСЖ - 1);

- Улуг-Хемский кожуун – 9 (организации и ИП - 2, образовательные учреждения - 7);

- Эрзинский кожуун – 1 (организации и ИП - 1).

**Не охвачены услугами 9 муниципальных образований:** Бай-Тайгинский, Дзун-Хемчикский, Тоджинский, Тере-Хольский, Тес-Хемский, Чаа-Хольский, Сут-Хольский, Барун-Хемчикский, Монгун-Тайгинский.

**Причина:** отсутствие на территории муниципальных образований республики организаций коммунального комплекса, осуществляющих деятельность вывоза ТКО для заключения договора субподряда, отсутствие специализированной техники, а именно мусоровозов, отсутствие лицензии на транспортировку ТКО.

Для эффективного исполнения задач «мусорной реформы» необходимо решить вопрос по строительству нового межмуниципального полигона с комплексом по утилизации, обезвреживанию и сортировки твердых коммунальных отходов на территории Кызылского кожууна, а также региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами необходимо принять меры по обработке (сортировке), а также утилизации образованных отходов.

*Справочно:*

Мероприятие по разработке ПСД на строительство «Межмуниципального полигона с комплексом по утилизации, обезвреживанию и сортировки ТКО на территории Кызылского кожууна» включен в Перечень строек и объектов государственной собственности Республики Тыва, подлежащих проектированию и финансированию за счет средств консолидированного бюджета Республики Тыва на 2021-2022 гг.