| 0СОГЛАСОВАНО Директор ГКУ РТ «Тандинское лесничество» И. В. Козлова _________________________ (подпись) _________________________ (дата) | УТВЕРЖДАЮ И.о министра лесного хозяйства и природопользования Республики Тыва Г. С-Д. Ондар _____________________ (подпись) _____________________ (дата) |
| --- | --- |

ПЛАН

противопожарного обустройства лесов на территории

«Тандинское лесничество»

(наименование лесничества)

на период с "01 " января 2024 г. по "31" декабря 2028 г.

- Краткая характеристика лесничества

1.1. Территория лесничества относится к таежной лесорастительной зоне, Тандинского, Чеди-Хольского, Элегестинского района.

Распределение лесов лесничества (лесопарка)

по лесорастительным зонам и лесным районам

| Наименование участковых лесничеств | Лесорастительная зона | Лесной район | Зона лесозащитного районирования | Зона лесосеменного районирования | Перечень лесных кварталов | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Бай-Хаакское | Южно-Сибирская горная | Алтае-Саянское горно-лесостепной | Центральный лесозащитный район таежных травяных лиственничных лесов | Сосна обыкновенная-14; Сосна кедровая сибирская-8; Ель-12; Лиственница-12 | 1 - 122 | 101286 |
| - Хову-Аксынское | Южно-Сибирская горная | Алтае-Саянский горно-таежный | Центральный лесозащитный район таежных травяных лиственничных лесов | Сосна обыкновенная-14; Сосна кедровая сибирская-8; Ель-12; Лиственница-12 | 1 - 156 | 126415 |
| - Элегестинское | Южно-Сибирская горная | Алтае-Саянский горно-таежный | Центральный лесозащитный район таежных травяных лиственничных лесов | Сосна обыкновенная-14; Сосна кедровая сибирская-8; Ель-12; Лиственница-12 | 1 - 107 | 50503 |
| Всего по лесничеству |  |  |  |  |  | 278204 |

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

| Целевое назначение лесов | Площадь, га. |
| --- | --- |
| Всего лесов по лесничеству | 278204 |
| I. Защитные леса, всего: | 35680 |
| в том числе: |  |
| 1. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, всего: | 12888 |
| том числе - защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования | 43 |
| 2. Ценные леса, всего: | 14000 |
| в том числе: |  |
| - леса, имеющие научное или историческое значение |  |
| - запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; |  |
| - нерестоохранные полосы лесов | 10458 |
| II.Эксплуатационные леса-всего | 104690 |

Распределение площади лесничества по классам пожарной опасности (площадь, га)

| Участковое лесничество | Классы пожарной опасности |  |  |  |  |  | Ср. класс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | всего |  |
| Бай-Хаакское | 5976 | 2836 | 81333 | 11141 | 0 | 101286 | 3,0 |
| Хову-Аксынское | 7458 | 3540 | 101511 | 13905 | 0 | 126415 | 3,0 |
| Элегестинское | 2980 | 1414 | 40554 | 5555 | 0 | 50503 | 3,0 |
| Итого | 16414 | 7790 | 223398 | 30602 | 0 | 278204 | 3,0 |
| % | 5,9 | 2,8 | 80,3 | 11 | 0 | 100 |  |

Для лесного фонда лесничества средний класс пожарной опасности равен 3,0.

Лесной фонд лесничества характеризуется слабой природной пожарной опасностью (средний класс пожарной опасности – 3,0). Основные цели системы охраны лесов от пожаров – сбережение лесных ресурсов, сокращение всех видов прямого и косвенного ущерба и создание условий для устойчивого развития лесной экосистемы.

Существующее разделение лесов лесничества на зоны применения наземных сил и средств (НСС) и авиационных сил и средств (АСС) уточнено с учётом существующей дорожной сети.

Разделение территории лесничества на зоны применения НСС и АСС

| Наименование пожарных служб и их место-нахождение | Наименова-ние участковых лесничеств | Номера кварталов | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Зона применения наземных сил и средств (НСС) | Бай-Хаакское | 1-12,14 (2,4,8-11,15-24,27-30,33-35,38-41,43-53,56,58,59,61), 16 (1-26,28-34), 17 (1-24,26,27), 18(1-19), 19 (1-28,34), 20 (1-14), 21 (1-7,13,14,17), 22-33,40,49,50,51,53-57,68-70,82 (1-3, 5-11, 16-20,26-31,36-42), 83 (5-7,14-17,26-30,35,36,43-46), 88 (1-18,22,23,28,35-42,50), 93 (1-9,11,12,24-31), 94 (1-26,31-36,46), 95-105 | 27082 |
|  | Элегестинское | 1-11,15-30,35,36,39-52,53(1-13), 54 (1-11,18), 55-73,74 (1,2,4-8,14-17,28,29), 75 (1-12), 76 (1-18), 103,104 | 15 882 |
|  | Хову-Аксынское | 1-12,17,22-42,55,56,57,59,64,65,66 | 12 922 |
|  | ИТОГО |  | 55 886 |
| II. Зона применения авиационных сил и средств (АСС) | Бай-Хаакское | 13,14 (1,3,5,6,7,12-14,25,26,31,32,36,37,42,54,55,57,60,62-67), 15,16 (27,35-53), 17 (25,28-47), 18 (20-37), 19 (29-33), 20(15-26),21 (8-12,15,16,18-47), 34-39, 41-48, 52,58-66,67,71-81,82 (4,12-15,21-25,32-35), 83 (1-4,8-13,18,25,31-34,37-42,47-49), 84-87,88 (19-21,24-27,29-34,43-49,51-69), 89-92,93 (10,13-23,32,43), 94 (27-30,37-45,47-50),106-122 | 74 204 |
|  | Элегестинское | 12,13,14,31-34,37,38,53 (14-25), 54(12-17,19-26), 74 (3,9-13,18-27,30-62), 75 (13-86), 76 (19-53), 77-102,105-107 | 34 621 |
|  | Хову-Аксынское | 13-16,18-21,43-45,46-54,58,60-63,67-156 | 113 493 |
|  | ИТОГО |  | 222 318 |

В зоне наземной охраны необходимо интенсифицировать всю систему противопожарных мероприятий. В зоне авиационной охраны лесов необходимо проводить мероприятия по развитию и усилению авиационных сил и средств борьбы с лесными пожарами и обеспечению наиболее успешной их работы.

Вероятность возникновения и распространения лесного пожара, а также его интенсивность определяется условиями погоды. Пожароопасный сезон начинается с последних чисел апреля по конец сентября. Виды лесных пожаров как правило низовые различной интенсивности. Основные причины возникновения лесных пожаров – грозовые разряды и по вине местного населения. За прошедшие пять лет количество возникших лесных пожаров составляет: 2019 год- 7 шт., 2020 год – 0 шт., 2021 год- 2 шт.,2022 год-5 шт.,2023 год-10 шт.  Площадь погибших насаждений в результате лесных пожаров составляет 40 га.

1.2.На территории лесничества переданы в пользование с целью заготовки древесины по договорам аренды лесные участки площадью 0 тыс. га (0 договоров). в соответствии с договорами аренды лесопользователи проводят профилактические противопожарные мероприятия и принимают участие в тушении пожаров, возникающих на переданных в аренду лесных участках. Объем выполняемых мероприятий ежегодно устанавливается в Соглашениях об объемах мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.

1.3.Противопожарное обустройство лесов ежегодно производится в соответствии с планами МПР РК, регламентом лесничества.

- Проектируемые меры противопожарного обустройства лесов с учетом затрат на их выполнение

2.1. Создание и реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров:

| Наименование лесничества |  | Единица измерения | 2024 | затраты на выполнение* | 2025 | затраты на выполнение* | 2026 | затраты на выполнение* | 2027 | затраты на выполнение* | 2028 | затраты на выполнение* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бай-Хаакское | Создание | км | 4 | - | 4 | - | 2,5 | - | 3 | - | 3 | - |
|  | Реконструкция | км | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - |
| Хову-Аксынское | Создание | км | 4 | - | 2 | - | 4,5 | - | 3 | - | 3 | - |
|  | Реконструкция | км | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - |
| Элегестинское | Создание | Км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Реконструкция | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.2.  Создание, содержание и эксплуатация посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров не предусмотрено Лесным планом Республики Тыва

2.3. Прокладка просек, устройство противопожарных минерализованных полос:

| Наименование лесничества |  | Единица измерения | 2024 | затраты на выполнение* | 2025 | затраты на выполнение* | 2026 | затраты на выполнение* | 2027 | затраты на выполнение* | 2028 | затраты на выполнение* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бай-Хаакское | Прокладка просек | км | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | Устройство противопожар-ных минерализованных полос. | км | - |  | 22 | - | - | - | - | - | - |  |
| Хову-Аксынское | Прокладка просек | км | - |  | - | - | - | - | 1 | - | 1 |  |
|  | Устройство противопожар-ных минерализованных полос. | км | 22 |  | - | - | - | - | 22 | - | 22 |  |
| Элегестинское | Прокладка просек | км | - |  | - | - | - | - | 1 | - | - |  |
|  | Устройство противопожар-ных минерализованных полос. | км | - |  | - | - | 22 | - | 1 | - | - |  |

2.4. Создание, содержание и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря:

| Наименование лесничества |  | Единица измерения | 2024 | затраты на выполнение* | 2025 | затраты на выполнение* | 2026 | затраты на выполнение* | 2027 | затраты на выполнение* | 2028 | затраты на выполнение* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бай-Хаакское | Создание | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Содержание | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Эксплуатация | шт | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| Хову-Аксынское | Создание | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Содержание | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Эксплуатация | шт | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| Элегестинское | Создание | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Содержание | шт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Эксплуатация | шт | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |

2.5.Устройство и эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения.

| Наименование лесничества |  | Единица измерения | 2024 | затраты на выполнение* | 2025 | затраты на выполнение* | 2026 | затраты на выполнение* | 2027 | затраты на выполнение* | 2028 | затраты на выполнение* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бай-Хаакское | Устройство | км | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Эксплуатация | км | 0,2 | - | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Хову-Аксынское | Устройство | км | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - | 1 | - | 0,2 | - |
|  | Эксплуатация | км | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,2 | - |
| Элегестинское | Устройство | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Эксплуатация | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.6.Проведение работ по гидромелиорации земель Лесным планом Республики Тыва не предусмотрено.

2.7. Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений Лесным планом Республики Тыва не предусмотрено.

2.8.Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий Лесным планом Республики Тыва не предусмотрено.

2.9.Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление:

| Наименование лесничества |  | Единица измерения | 2024 | затраты на выполнение* | 2025 | затраты на выполнение* | 2026 | затраты на выполнение* | 2027 | затраты на выполнение* | 2028 | затраты на выполнение* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бай-Хаакское | Прочистка просек | км | 1 | - | 1 | - | 70 | - | - | - | - | - |
|  | Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | км | 70 | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - |
| Хову-Аксынское | Прочистка просек | км | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
|  | Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | км | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| Элегестинское | Прочистка просек | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | км | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - |

2.10. Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения:

| Наименование лесничества |  | Единица измерения | 2024 | затраты на выполнение* | 2025 | затраты на выполнение* | 2026 | затраты на выполнение* | 2027 | затраты на выполнение* | 2028 | затраты на выполнение* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бай-Хаакское | Эксплуатация | км | 1 | - | 1 | - | 0,2 | - | - | - | - | - |
| Хову-Аксынское | Эксплуатация | км | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | 0,2 | - |
| Элегестинское | Эксплуатация | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2.11. Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации Лесным планом Республики Тыва не предусмотрено.

| Наименование лесничества |  | Единица измерения | 2024 | затраты на выполнение* | 2025 | затраты на выполнение* | 2026 | затраты на выполнение* | 2027 | затраты на выполнение* | 2028 | затраты на выполнение* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бай-Хаакское | Благоустройство | км | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Хову-Аксынское | Благоустройство | км | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Элегестинское | Благоустройство | км | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

2.12. Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности Лесным планом Республики Тыва не предусмотрено.

2.13.Создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек Лесным планом Республики Тыва не предусмотрено.

2.14. Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах:

| Наименование лесничества |  | Единица измерения | 2024 | затраты на выполнение* | 2025 | затраты на выполнение* | 2026 | затраты на выполнение* | 2027 | затраты на выполнение* | 2028 | затраты на выполнение* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бай-Хаакское | Установка и размещение стендов и других знаков и указателей | шт | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - |
| Хову-Аксынкое | Установка и размещение стендов и других знаков и указателей | шт | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - |
| Элегестинское | Установка и размещение стендов и других знаков и указателей | шт | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - |

2.15. Объем и по объектное распределение проектируемых мер в разрезе лесничеств с указанием квартала, выдела:

| Наименование лесничества | Год проектируемых мер |  | Участковое лесничество |  | Квартал |  | Выдел | 2.1 Создание и реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | 2.3 Прокладка просек, устройство противопожарных минерализованных полос | 2.9. Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | 2.11. Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесахв соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации | 2.14. Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тандинское |  | 2024 |  | Бай-Хаакское |  | 44 45 50 53 67 69 70 56 57 | 26,18,7,5; 26,25; 12,13; 1,5; 1,5,10; 11,8,4,2,3 3,2,1,4,5,6,17,22,47 4,6,10,9,14,13,16,17,18,27,28,29,30,12,2,5,26,32 1,2,11,15,14,28,30,33,34,32,29,23,17,24,25,27,26 | 2,75км 1,25 км | 0,5 км 0,5 км | 1 км 4,5 км (2 следа) 10,5 км (2 следа) 8 км (2 следа) 12 км (2 следа) | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 29 3 4 22 40 | 4 16 7 6 1 |  |  |  |  | 1шт 1шт 1шт 1 шт 1 шт |
|  |  |  |  | Хову-Аксынское |  | 51 48 69 23 29 35 24 31 39 | 14,12,11,7,6,3 3,8 4,5,6 16,5,4,2,1,7,11,19,32,30 1 1,3,8,17,29,33,35 65,40,39,29,7,6,12,5 50,34,31,21,12,10,9,4 35,24,11 | 4 км 3 км 4 км | 4,9 км 0,4 км 7,5 км 4,3 км 2,8 км 2,1 км | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 32 33 4 | 28 11 19 4 |  |  |  |  | 1шт 1 шт 1 шт 1 шт |
|  |  |  |  | Элегестинское |  | 64 34 2 | 39 8 3 |  |  |  |  | 1 шт 1 шт 1 шт |
|  |  | 2025 |  | Бай-Хаакское |  | 53 94 93 94 82 83 88 93 94 100 95 68 | 2; 6,7,11; 1,3,9; 6,7,11; 1,3,11,29,40,36,41; 7,17,27,28,29,30,36,45,44; 2,1,3,4,5,6,15,7,9,8,42; 5,6,8,2,1; 1,2,3,4,6,7,8,9; 9,24,25,26; 21,22,16,12,11; 12,11,13,21; | 1,5 км 1,5 км 1 км | 1 км 4 км 6 км 5 км 1 км 2 км 1 км 3 км | 1 км |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 28 28 51 51 82 | 1 3 4 11 1 |  |  |  | 1шт 1шт 1шт 1шт 1 шт | 1шт 1шт 1шт 1шт 1 шт |
|  |  |  |  | Хову-Аксынское |  | 87 73 48 69 23 29 35 24 31 39 8 9 10 | 2,3,4,5,9; 17,22,4,5,3; 3; 4,5,6,3,1; 16,5,4,2,1,7,11,19,32,30; 1; 1,3,8,17,29,33,35; 65,40,39,29,7,6,12,5; 50,34,31,21,12,10,9,4; 35,24,11; 5,6,7,14,17-21,23,24,25,28-31; 1,2,11,16,18,19,23,24,25; 1-6,13,14,21,22,23,26,29; | 1 км 1 км 3,5 км 3,5 км | - | 7,2 км 1 км 6,8 км 8 км 9 км 2,5 км 11 км 11,5 км 13 км | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 52 86 73 47 | 29 6 29 1 |  |  |  |  | 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт |
|  |  |  |  | Элегестинское |  | 22 | 13 | - | - | - | 1 шт |  |
|  |  |  |  |  |  | 11 103 22 | 14 14 13 |  |  |  |  | 1 шт 1 шт 1 шт |
|  |  | 2026 |  | Бай-Хаакское |  | 14 50 44 45 68 50 82 83 88 93 94 100 95 | 48,53; 3; 26,18,7,5; 26,25; 2,1; 3; 1,3,11,29,40,36,41; 7,17,27,28,29,30,36,45,44; 2,1,3,4,5,6,15,7,9,8,42; 5,6,8,2,1; 1,2,3,4,6,7,8,9; 9,24,25,26; 21,22,16,12,11; | 1 км 0,5 км 2,75 км 1,25 км 2 км | 1 км | 11 км 14 км 12 км 7 км 9 км 8 км 9 км | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 93 18 19 19 20 | 1; 1; 1; 5; 1; |  |  |  |  | 1шт 1шт 1шт 1шт 1 шт |
|  |  |  |  | Хову-Аксынское |  | 84 83 87 73 65 64 47 | 5,3,9,14,15,18; 15,8,5; 2,3,4,5,9; 17,22,4,5,3; 2; 6,8,9,10; 1 | 3,5 км 1 км 2,9 км 4,1 км | - | 0,5 км 0,5 км | 1 шт |  |
|  |  |  |  |  |  | 48 49 10 12 | 3; 2; 13; 15; |  |  |  |  | 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт |
|  |  |  |  | Элегестинское |  | 39 21 26 | 43,41,39,33,34,29,28,25,18,8,3,2,1; 26,24,22,23,21,17,18,12,13,15,18,19,20; 1,2,7,5,8,10,13,12,14,21,25,30,31; | - | 7 км 9 км 6 км | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 19 68 25 | 7; 22; 2; |  |  |  |  | 1 шт 1 шт 1 шт |
|  |  | 2027 |  | Бай-Хаакское |  | 53 14 50 53 96 97 28 | 16,13,3,4; 48,53; 3; 5,46,16,18,26; 4,6,12; 1,3,9; 1 | 3 км 2 км 1 км 3 км | - | 27 км 13 км | 1 шт |  |
|  |  |  |  |  |  | 68 13 14 54 62 | 1; 11; 48; 12; 2; |  |  |  |  | 1 шт 1шт 1шт 1шт 1шт |
|  |  |  |  | Хову-Аксынское |  | 65 64 56 65 64 27 29 35 24 31 39 65 66 | 2; 6,8,9,10; 37,45,56,53,50,27; 2; 6,8,9,10; 16,5,4,2,1,7,11,19,32,3; 1; 1,3,8,17,29,33,35; 65,40,39,29,7,6,12,5; 50,34,31,21,12,10,9,4; 35,24,11; 5,4,8; 10,2,7; | 1 км 2 км 7 км | 0,5 км 0,5 км 5 км 0,5 км 3,5 км 5 км 6 км 2 км | 0,5 км 0,5 км | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 12 64 39 86 | 15; 15; 34; 2; |  |  |  |  | 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт |
|  |  |  |  | Элегестинское |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 63 57 50 | 2; 32; 5; |  |  |  |  | 1 шт 1 шт 1 шт |
|  |  | 2028 |  | Бай-Хаакское |  | 104 53 53 104 99 | 2,7,9; 16,15,25,24; 16,13,3,4; 2,8; 12,13; | 2 км 1 км 4 км 1,5 км 0,5 км | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 29 3 4 22 40 | 4; 16; 7; 6; 1; |  |  |  |  | 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт |
|  |  |  |  | Хову-Аксынское |  | 51 48 69 65 64 23 29 35 24 31 39 65 64 | 14,12,7,6,3; 3; 4,5,6,3,1; 2; 6,8,9,10; 16,5,4,2,1,7,11,19,32,30; 1; 1,3,8,17,29,33,35; 65,40,39,29,7,6,12,5; 50,34,31,21,12,10,9,4; 35,24,11; 2; 6,8,9,10; | 3 км 3 км 4 км | 0,5 км 0,5 км 4,9 км 0,4 км 7,5 км 4,3 км 2,8 км 2,1 км | 0,5 км 0,5 км | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 32 41 4 | 3; 14; 31; 4; |  |  |  |  | 1 шт 1 шт 1 шт 1 шт |
|  |  |  |  | Элегестинское |  | 25 29 31 32 39 21 26 27 28 | 18,16,14,15,13,11,12,10,9,8,7,4,5,6,1,3,2,17,16,20,22; 7,2,1,3,5,6,4; 37,38,39,40,34,32,31,28,26,25,19,16,17,14,12,8,5,4,2,21,15,11,10,9,7,3,1,23,18,13,30; 40,41,31,23,22,8,15,6,2,3,1,16,9,4,10,5,17,24,25,33,26,18,14,12,19,27,34,36,37,43,42; 43,41,39,33,34,29,28,25,18,8,3,2,1; 26,24,22,23,21,17,18,12,13,15,18,19,20; 1,2,7,5,8,10,13,12,14,21,25,30,31; 4,3,7,9,8,14,15,16,17; 13,12,11,14,15,9,4,8,5,3,2,1,6,9,7,10,21; | - | - | 6,2 км 2 км 13,8 км 14,1 км 5,9 км 5,9 км 6,4 км 4 км 7,6 км | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 32 41 | 3; 14; 31; |  |  |  |  | 1 шт 1 шт 1 шт |

2.16. Календарный план выполнения мер:

| аименование лесничества | Год проектируемых мер |  | Участковое лесничество |  | Квартал |  | Выдел | 2.1 Создание и эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | 2.3 Прокладка просек, устройство противопожарных минерализованных полос | 2.9. Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос | 2.11. Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации | 2.14. Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тандинское |  | 2024 |  | Бай-Хаакское |  | 44 45 50 53 67 69 70 56 57 | 26,18,7,5 26,25 12,13 1,5 1,5,10 11,8,4,2,3 3,2,1,4,5,6,17,22,47 4,6,10,9,14,13,16,17,18,27,28,29,30,12,2,5,26,32 1,2,11,15,14,28,30,33,34,32,29,23,17,24,25,27,26 | 2 квартал 2 квартал | 2 квартал 2 квартал | 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 29 3 4 22 40 | 4 16 7 6 1 |  |  |  |  | 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал |
|  |  |  |  | Хову-Аксынское |  | 51 48 69 23 29 35 24 31 39 | 14,12,11,7,6,3 3,8 4,5,6 16,5,4,2,1,7,11,19,32,30 1 1,3,8,17,29,33,35 65,40,39,29,7,6,12,5 50,34,31,21,12,10,9,4 35,24,11 | 2 квартал 2 квартал 2 квартал | 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал |  |  |  |
|  |  |  |  | Элегестинское |  | 10 32 33 4 | 28 11 19 4 |  |  |  |  | 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал |
|  |  |  |  |  |  | 64 34 2 | 39 8 3 |  |  |  |  | 2 квартал 2 квартал 2 квартал |
|  |  | 2025 |  | Бай-Хаакское |  | 53 94 93 94 82 83 88 93 94 100 95 68 | 2; 6,7,11; 1,3,9; 6,7,11; 1,3,11,29,40,36,41; 7,17,27,28,29,30,36,45,44; 2,1,3,4,5,6,15,7,9,8,42; 5,6,8,2,1; 1,2,3,4,6,7,8,9; 9,24,25,26; 21,22,16,12,11; 12,11,13,21; | 2 квартал 2 квартал 2 квартал | 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал | 2 квартал |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 28 28 51 51 82 | 1 3 4 11 1 |  |  |  | 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал | 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал |
|  |  |  |  | Хову-Аксынское |  | 87 73 48 69 23 29 35 24 31 39 8 9 10 | 2,3,4,5,9; 17,22,4,5,3; 3; 4,5,6,3,1; 16,5,4,2,1,7,11,19,32,30; 1; 1,3,8,17,29,33,35; 65,40,39,29,7,6,12,5; 50,34,31,21,12,10,9,4; 35,24,11; 5,6,7,14,17-21,23,24,25,28-31; 1,2,11,16,18,19,23,24,25; 1-6,13,14,21,22,23,26,29; | 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал | - | 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 52 86 73 47 | 29 6 29 1 |  |  |  |  | 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал |
|  |  |  |  | Элегестинское |  | 22 | 13 | - | - | - | 2 квартал |  |
|  |  |  |  |  |  | 11 103 22 | 14 14 13 |  |  |  |  | 2 квартал 2 квартал 2 квартал |
|  |  | 2026 |  | Бай-Хаакское |  | 14 50 44 45 68 50 82 83 88 93 94 100 95 | 48,53; 3; 26,18,7,5; 26,25; 2,1; 3; 1,3,11,29,40,36,41; 7,17,27,28,29,30,36,45,44; 2,1,3,4,5,6,15,7,9,8,42; 5,6,8,2,1; 1,2,3,4,6,7,8,9; 9,24,25,26; 21,22,16,12,11; | 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал | 2 квартал | 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 93 18 19 19 20 | 1; 1; 1; 5; 1; |  |  |  |  | 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал |
|  |  |  |  | Хову-Аксынское |  | 84 83 87 73 65 64 47 | 5,3,9,14,15,18; 15,8,5; 2,3,4,5,9; 17,22,4,5,3; 2; 6,8,9,10; 1 | 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал | - | 2 квартал 2 квартал | 2 квартал |  |
|  |  |  |  |  |  | 48 49 10 12 | 3; 2; 13; 15; |  |  |  |  | 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал |
|  |  |  |  | Элегестинское |  | 39 21 26 | 43,41,39,33,34,29,28,25,18,8,3,2,1; 26,24,22,23,21,17,18,12,13,15,18,19,20; 1,2,7,5,8,10,13,12,14,21,25,30,31; | - | 2 квартал 2 квартал 2 квартал | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 19 68 25 | 7; 22; 2; |  |  |  |  | 2 квартал 2 квартал 2 квартал |
|  |  | 2027 |  | Бай-Хааское |  | 53 14 50 53 96 97 28 | 16,13,3,4; 48,53; 3; 5,46,16,18,26; 4,6,12; 1,3,9; 1 | 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал | - | 2 квартал 2 квартал | 2 квартал |  |
|  |  |  |  |  |  | 68 13 14 54 62 | 1; 11; 48; 12; 2; |  |  |  |  | 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал |
|  |  |  |  | Хову-Аксынское |  | 65 64 56 65 64 27 29 35 24 31 39 65 66 | 2; 6,8,9,10; 37,45,56,53,50,27; 2; 6,8,9,10; 16,5,4,2,1,7,11,19,32,3; 1; 1,3,8,17,29,33,35; 65,40,39,29,7,6,12,5; 50,34,31,21,12,10,9,4; 35,24,11; 5,4,8; 10,2,7; | 2 квартал 2 квартал 2 квартал | 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал | 2 квартал 2 квартал | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 12 64 39 86 | 15; 15; 34; 2; |  |  |  |  | 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал |
|  |  |  |  | Элегестинское |  |  |  | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 63 57 50 | 2; 32; 5; |  |  |  |  | 2 квартал 2 квартал 2 квартал |
|  |  | 2028 |  | Бай-Хаакское |  | 104 53 53 104 99 | 2,7,9; 16,15,25,24; 16,13,3,4; 2,8; 12,13; | 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 29 3 4 22 40 | 4; 16; 7; 6; 1; |  |  |  |  | 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал |
|  |  |  |  | Хову-Аксынский |  | 51 48 69 65 64 23 29 35 24 31 39 65 64 | 14,12,7,6,3; 3; 4,5,6,3,1; 2; 6,8,9,10; 16,5,4,2,1,7,11,19,32,30; 1; 1,3,8,17,29,33,35; 65,40,39,29,7,6,12,5; 50,34,31,21,12,10,9,4; 35,24,11; 2; 6,8,9,10; | 2 квартал 2 квартал 2 квартал | 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал | 2 квартал 2 квартал | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 32 41 4 | 3; 14; 31; 4; |  |  |  |  | 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал |
|  |  |  |  | Элегестинское |  | 25 29 31 32 39 21 26 27 28 | 18,16,14,15,13,11,12,10,9,8,7,4,5,6,1,3,2,17,16,20,22; 7,2,1,3,5,6,4; 37,38,39,40,34,32,31,28,26,25,19,16,17,14,12,8,5,4,2,21,15,11,10,9,7,3,1,23,18,13,30; 40,41,31,23,22,8,15,6,2,3,1,16,9,4,10,5,17,24,25,33,26,18,14,12,19,27,34,36,37,43,42; 43,41,39,33,34,29,28,25,18,8,3,2,1; 26,24,22,23,21,17,18,12,13,15,18,19,20; 1,2,7,5,8,10,13,12,14,21,25,30,31; 4,3,7,9,8,14,15,16,17; 13,12,11,14,15,9,4,8,5,3,2,1,6,9,7,10,21; | - | - | 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал 2 квартал | - |  |
|  |  |  |  |  |  | 5 32 41 | 3; 14; 31; |  |  |  |  | 2 квартал 2 квартал 2 квартал |

*- информацией о затратах на выполнение мер противопожарного обустройства лесов лесничество не владеет.