## Slide 1
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ»

## Slide 3
Chart: 
| Федеральный бюджет | Республиканский бюджет
Продажи | 8.2 | 0.5

## Slide 4
ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Проект | ИТОГО показателей, шт. | 2020 |  | 2021 | 
 |  | план | факт | план | факт на 09 августа
Сохранение лесов | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, % | 100 | 6050,4 | 100 | 16,1
Чистая страна | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в собственности Российской Федерации – 5 тыс. человек. | - | - | 5 | 0
 | Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | - | - | 1 | 0
Комплексная система обращения с ТКО | Доля разработанных электронных моделей % | 100 | 100 | 100 | 100
 | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов – 100 % | 100 | 100 | 100 | 100

## Slide 5
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ»

## Slide 6
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «СОХРАНЕНИЕ ЛЕСОВ»
Целевой показатель | 2020 |  | 2021 | 
 | план | факт | план | факт на 09 августа
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, % | 100 | 6050,4 | 100 | 16,1
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов
в соотношении 100% к 2024 году
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 100% федеральный бюджет (млн. руб.)
На 09 августа 2021 г. кассовое исполнение проекта составляет 63,8%

## Slide 7
Рисунок 1. Гусеничные трактора Агромаш-90ТГ 2047А
сельскохозяйственного назначения
В 2021 г. приобретены 4 гусеничных трактора Агромаш 90 ТГ 2047А.
Техника распределена по Каа-Хемскому, Тоджинскому, Шагонарскому и Кызылскому лесничествам.
ОСНАЩЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫПОЛНЯЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ ЛЕСОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕХНИКОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЮ И ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЮ

## Slide 8
10 апреля был заключен контракт на поставку бортовых автомобилей марки «УРАЛ» - с крано-манипуляторной установкой – 4 единицы. 28 июня осуществлена поставка 4 автомашин. Они отправятся в Балгазынское, Тоджинское, Шагонарское и Туранское автономные учреждения АУ «СпецЛХУ»

## Slide 9
ОСНАЩЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЛЕСОПОЖАРНОЙ ТЕХНИКОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ
В апреле 2021 г. заключены 2 государственных контракта на поставку автомобилей бортовых повышенной проходимости Садко Next (7 мест) 6 ед. По распределению автомашины Садко Next переданы в автономные учреждения «СпецЛХУ» Барун-Хемчикского, Тес-Хемского, Кызылского, Тандинского кожуунов и города Шагонар и Чадан.

## Slide 10
Рисунок 3. Посадка лесных культур
Для выполнения лесовосстановительных работ приказом Минприроды Республики Тыва от 11 января 2021 г. № 7 до автономных учреждений «СпецЛХУ» доведены государственные задания.
По состоянию на сегодняшний день лесовосстановительные работы проведены на 702 га, остальная часть искусственного восстановления на 118 га будут проведены в сентябре (текущего года) Из них Кызылским лесничеством обеспечена посадка саженцев на территории 90 га, Тандинским – 50 га, Балгазынским – 350 га, Туранским – 80 га, Каа-Хемским – 56 га, Шагонарским – 50 га, Тес-Хемским – 26 га.
Работы по естественному лесовосстановлению будут проведены до конца октября месяца. Работы по содействию естественному возобновлению леса выполнены на 100 га Тоджинским лесничеством.
УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДИ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ, ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТ ПО ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЮ НА ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ НЕПЕРЕДАННЫХ В АРЕНДУ

## Slide 11
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»

## Slide 12
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТКО
назначен
с 21 апреля 2020 г. региональным оператором по обращению с ТКО
заключено 653 договора,
из них 363 с юр.лицами и ИП, 290 физ.лицами

## Slide 13
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО»
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Эффективное обращение с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами
ИТОГО показателей, шт. | 2020 |  | 2021 |  | 
 | план | факт | план | факт | 
Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | 100 | 100 | 100 |  | 100
Доля разработанных электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с ТКО, в субъектах Российской Федерации», % | 100 | 100 | 100 |  | 100

## Slide 14
Электронная модель территориальной схемы обращения с отходами

## Slide 15
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО»
Рисунок 4. Экосетки для пластика
Рисунок 5. Контейнеры для сбора ТКО

## Slide 16
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ СТРАНА»

## Slide 17
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ СТРАНА»
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных несанкционированных свалок в границах городов
ИТОГО показателей, шт. | 2020 |  | 2021 | 
 | план | факт | план | факт на 1 июля
Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в собственности РФ | - | - | 1 | 0
Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба, тыс. чел. | - | - | 5 | 0

## Slide 18
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЧИСТАЯ СТРАНА»

## Slide 19
Рекультивация отходов комбината «Тувакобальт»

## Slide 21
План на III квартал
- Завершение работ по посадке лесных культур на площади 820 га;
- Распределение специализированной лесопожарной техники приобретенной в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» по лесохозяйственным учреждениям республики;
- Проведение работ по рекультивации отходов комбината «Тувакобальт».

## Slide 22
Спасибо за внимание!